HyTech

Roteiro da Fase 4 — Tickets de suporte

Briefing completo para continuar o projeto em outra conta/sessão do Claude

Data: 17/10/2026   |   Idioma de trabalho: português do Brasil   |   Dono do projeto: compostogamer@gmail.com

## Para o Claude que vai ler isto

Este documento é autossuficiente. Você vai receber junto o arquivo hytech.zip (projeto com API em Node.js, interface web e banco, com as Fases 1, 2 e 3 prontas). Leia este documento inteiro, depois o README.md da raiz e o docs/MUDANCAS.md do zip, e só então comece.

O dono do projeto não é programador de carreira: ele quer ir aos poucos, com explicação do que está sendo feito, do que foi mudado e do que ainda precisa mudar, pastas organizadas e o site rodando a cada etapa. Responda em português, de forma clara e direta.

## Índice

1. Onde estamos: as 6 fases do projeto

2. Contexto e decisões já tomadas

3. Estado atual (Fases 1 a 3 prontas)

4. Regras de trabalho e convenções

5. Objetivo e escopo da Fase 4

6. Mapa: o que a tela de tickets faz hoje × o que o banco já oferece

7. Divergências a resolver (decisões)

8. Passo a passo (4A a 4G), com SQL e código

9. Banco falso e testes

10. Checklist de aceitação

11. Armadilhas conhecidas

12. Fases seguintes e prompt pronto para colar

# 1. Onde estamos: as 6 fases do projeto

| Fase | Conteúdo | Situação |
| --- | --- | --- |
| 1 | Login, cadastro, config de chaves e lista de matérias | Pronta |
| 2 | Conteúdo das matérias (aulas, questões, alternativas) vindo do banco; resposta conferida no servidor | Pronta |
| 3 | Progresso do aluno no banco: aula lida, saldo de chaves, desbloquear matéria, ranking, nível, perfil, senha, foto, certificado | Pronta |
| 4 | Tickets de suporte (aluno abre, professor responde, encerrar) | ESTA FASE |
| 5 | Área do professor: aulas, questões e desafios (salvar, enviar, excluir), desempenho dos alunos, especialidade; desafios do aluno | A fazer |
| 6 | Limpeza dos dados fixos que sobraram, revisão de segurança e instruções de publicação | A fazer |

# 2. Contexto e decisões já tomadas

HyTech é uma plataforma de ensino gamificada: o aluno lê aulas e responde questões, ganha chaves, desbloqueia matérias, sobe de nível e emite certificados. Há três atores: Aluno, Professor e Admin.

index.html (navegador) --fetch + JWT--> API Node.js (Express) --procedures--> SQL Server (HytechDB) ^ HytechAdmin-WinForms (admin, desktop)

Banco (SQL Server): guarda dados e regras (triggers creditam chaves, emitem certificado, mudam o status do ticket etc.). A API só chama stored procedures.

API Node.js: autentica (JWT), valida a entrada, descobre quem é o usuário pelo token e chama a procedure certa. Não repete regra de negócio.

Interface (web/index.html): só desenha e chama a API. Não decide mais nada.

Admin: fica somente no Windows Forms (mesmo banco). A web é só Aluno e Professor; o login web recusa admin.

### Decisões do dono (não reabrir)

Back-end da web em JavaScript (Node.js). A API antiga em C# existe só como referência em reference-csharp/.

Evoluir por fases pequenas, explicando cada passo. Cada fase deixa uma parte do site funcionando de verdade.

Cadastro público cria só aluno. Professor é criado pelo admin (WinForms).

Senha mínima de 8 caracteres; hash bcrypt (bcryptjs), compatível com o BCrypt do C#/WinForms.

Imagens e ícones do site já foram trocados de emoji para arquivos em web/assets/; não mexer nisso.

# 3. Estado atual (Fases 1 a 3 prontas)

hytech/ README.md como rodar api/ server.js package.json (scripts: start, dev, test, dev:falso, hash) .env.example sql/HytechDB.sql banco completo (idempotente) sql/02_fase2_conteudo.sql conteúdo das matérias + procedures sp_Web* de leitura sql/seed_admin.sql 1º admin src/config.js db.js auth.js app.js src/routes/auth.js /auth/login, /auth/cadastro, /auth/me src/routes/plataforma.js /config/chaves, /materias, /materias/:id/aulas¦questoes, /ranking src/routes/aluno.js /aluno/estado, /aluno/aulas/:id/concluir, /aluno/materias/:id/desbloquear, /aluno/questoes/:id/responder src/routes/conta.js PUT /conta/perfil, POST /conta/senha test/api.test.js fase3.test.js (34 testes) test/banco-falso.js test/servidor-falso.js web/ index.html js/api.js assets/ originais/ docs/ MUDANCAS.md (histórico) RELATORIO_INTERFACE.md Roteiro_Fase3_HyTech.docx reference-csharp/ API antiga (só consulta)

Rotas que já existem e o que o site já faz via API: login e cadastro reais; conteúdo das matérias; resposta de questões conferida no banco; estado do aluno carregado depois do login (chaves, tópicos lidos, questões, matérias liberadas, certificados, streak, posição); marcar aula como lida; desbloquear matéria; ranking real; editar perfil, senha e foto (aluno e professor). O token JWT vive só em memória (Api.temToken()). Para o token carrega: sub (id_usuario), nome, nickname, email, papel, id_aluno, id_professor; req.usuario traz esses campos.

O que AINDA é local (em memória, some no F5): tickets (esta fase); tudo da área do professor (conteúdos, questões, desafios, desempenho); desafios do aluno; níveis e conquistas (calculados no site de propósito).

# 4. Regras de trabalho e convenções

### Segurança e arquitetura (inegociáveis)

Só procedures. Nenhum SELECT/INSERT solto no Node. Se faltar procedure, crie uma nova (prefixo sp_Web...) em arquivo SQL numerado e idempotente (CREATE OR ALTER). Não altere procedures usadas pelo WinForms.

O id do usuário vem do token, nunca do corpo ou da URL: req.usuario.id_usuario, id_aluno, id_professor, papel.

Erro de regra do banco (RAISERROR, número 50000, severidade 16) vira HTTP 400 {erro: "mensagem"}; já está pronto em src/db.js (ServicoError). A interface mostra e.message.

IDs vindos da URL passam por idInt() (src/routes/plataforma.js): 400 se inválidos.

Textos vindos do banco entram na página escapados (escHtml/_esc). Mensagem de ticket é texto puro: nunca HTML.

Cada rota nova segue o formato das existentes (um arquivo por assunto em src/routes, ctx = {db, auth, sql, cfg}) e é montada em src/app.js.

### Como trabalhar

Rode npm test antes e depois de cada mudança. Toda rota nova ganha testes (crie test/fase4.test.js) usando o banco falso, que você deve estender junto.

Teste o site no navegador de verdade: Chromium + Playwright (PLAYWRIGHT_BROWSERS_PATH=/opt/pw-browsers; use playwright-core com executablePath "/opt/pw-browsers/chromium" e args ["--no-sandbox"]). Fluxo completo: login → ação → recarregar → conferir.

Valide a sintaxe do JS do index.html antes de entregar: extraia os <script> sem src e rode node --check.

Edite o index.html com scripts Python de substituição com assert de contagem (cada trecho antigo deve existir exatamente 1 vez). Antes, guarde cópia (cp web/index.html /tmp/index.antes.html).

No fim: atualize docs/MUDANCAS.md (seção "Fase 4" no mesmo formato das anteriores) e o README.md; gere novo hytech.zip (sem node_modules); diga ao dono, em português simples, o que mudou e o que NÃO foi testado (SQL Server real).

Cuidado com o terminal: nunca use pkill -f com texto que apareça no próprio comando (derruba o shell). Ao subir servidores, guarde o PID (comando & echo $! > pid) e use kill $(cat pid).

# 5. Objetivo e escopo da Fase 4

Objetivo: o aluno abre tickets de suporte por matéria, o professor responsável responde e encerra, e tudo fica salvo no banco. Depois de F5 ou de entrar em outro computador, as conversas continuam lá. Duas contas nunca veem tickets uma da outra.

### Entra na Fase 4

| Sub-fase | O que |
| --- | --- |
| 4A | Infraestrutura: SQL novo (03_fase4_tickets.sql), banco falso com tickets, resetTickets() no site |
| 4B | GET /tickets — lista os tickets do usuário logado (aluno: os que abriu; professor: os que recebeu) |
| 4C | GET /tickets/:id — detalhe + mensagens (só participante) |
| 4D | POST /tickets — aluno abre ticket (matéria, assunto, mensagem); o banco escolhe o professor |
| 4E | POST /tickets/:id/mensagens — aluno e professor respondem; o status muda por trigger do banco |
| 4F | POST /tickets/:id/fechar — professor encerra |
| 4G | Site: trocar o array local por chamadas à API (telas do aluno e do professor) |

### Fica FORA (não faça agora)

Área do professor além dos tickets (conteúdos, questões, desafios, desempenho, especialidade): Fase 5.

Tela de admin para tickets: o admin usa o HytechAdmin (WinForms). A web não ganha tela de admin.

Notificação em tempo real (WebSocket), anexos e e-mail: não existem no banco. Use atualização periódica (item 8, 4G).

Mudar visual/ícones.

# 6. Mapa: o que a tela de tickets faz hoje × o que o banco já oferece

Funções no web/index.html (procure pelo nome; os números de linha mudam). O bloco fica sob o comentário "SISTEMA DE TICKETS DE SUPORTE".

| No site hoje (local) | Banco (já pronto no HytechDB.sql) |
| --- | --- |
| var tickets = [] / ticketIdCounter (array global em memória) | Tabelas TicketSuporte e TicketMensagem |
| enviarTicketAluno(): lê #ticket-materia-aluno (nome da matéria), #ticket-assunto-aluno, #ticket-msg-aluno e cria o objeto na memória | sp_AbrirTicket (escolhe o destinatário sozinha); sp_AbrirTicketPorMateria é só um atalho |
| renderListaAluno() / renderListaProf() | sp_ListarTicketsUsuario e sp_ListarTickets (sem os ids dos usuários: por isso criaremos sp_WebListarTickets) |
| selecionarTicketAluno(id) / selecionarTicketProf(id) | sp_MensagensTicket(@id_ticket, @id_usuario): valida participação; devolve remetente (aluno¦professor) e papel real |
| adicionarMsgAluno(id) / responderTicketProf(id) | sp_ResponderTicket (recusa ticket fechado e quem não participa); trigger TR_TicketMensagem_AtualizaStatus muda o status |
| fecharTicketProf(id) | sp_FecharTicket(@id_ticket, @id_usuario): só o destinatário (ou admin) fecha |
| statusLabel, escHtml, scrollConversa, gerarHora, gerarDataHora (utilitários) | Mantenha escHtml/statusLabel/scrollConversa; gerarHora/gerarDataHora passam a formatar a data vinda do banco |

### Procedures que a Fase 4 usa (assinaturas reais)

| Procedure | Parâmetros | Resultado / regras |
| --- | --- | --- |
| sp_AbrirTicket | @id_usuario_solicitante, @assunto NVARCHAR(150), @descricao NVARCHAR(MAX), @id_materia INT = NULL, @id_usuario_destinatario INT = NULL | 1 linha: id_ticket, id_usuario_destinatario. Roteamento: (1) professor ativo cuja especialidade = título da matéria, o de menos tickets abertos; (2) senão o professor da matéria (Materia.id_professor); (3) senão um admin ativo; (4) senão erro "Não foi possível definir o destinatário do ticket." Grava a descrição como 1ª mensagem do ticket. |
| sp_ResponderTicket | @id_ticket, @id_usuario_remetente, @texto | Nada. Erros: "Ticket não encontrado.", "Ticket encerrado: não aceita novas mensagens.", "Você não participa deste ticket." |
| sp_MensagensTicket | @id_ticket, @id_usuario (opcional, mas SEMPRE informe) | Várias linhas: id_mensagem, id_usuario_remetente, nome, texto, data_hora, remetente (aluno¦professor), papel. Erro "Você não participa deste ticket." |
| sp_FecharTicket | @id_ticket, @id_usuario | Nada. Só o destinatário (ou admin). Erro "Ticket não encontrado ou sem permissão." |
| sp_ListarTicketsUsuario | @id_usuario | id_ticket, assunto, status, data_abertura, materia, solicitante (nome), destinatario (nome). Não traz ids: não use direto (ver 4A). |
| TR_TicketMensagem_AtualizaStatus (trigger) | — | Ao inserir mensagem: se quem escreveu é o solicitante (aluno) o status vira "aberto"; senão "respondido". Ticket "fechado" não muda. |

Status possíveis (CHECK no banco): aberto, respondido, fechado — os mesmos que o site já usa.

# 7. Divergências a resolver (decisões)

O site foi escrito antes de o banco existir. Recomendação geral: o banco é a fonte da verdade; ajuste o site e avise o dono de cada mudança de comportamento que ele vai perceber.

| # | No site hoje | No banco | Decisão recomendada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Matéria do ticket é o NOME escolhido num <select> fixo | TicketSuporte.id_materia (INT) | Preencher o <select> a partir de MATERIAS_DATA (usar dbId como value) e enviar idMateria. |
| 2 | O ticket vai "ao professor" sem critério | O banco escolhe por especialidade do professor = título da matéria; se não houver, professor da matéria; se não, ADMIN | Manter. Se o destinatário for admin, o aluno vê "Encaminhado à administração" e a resposta virá pelo HytechAdmin (a web de professor não verá esse ticket). Mostrar isso no site (campo papelDestinatario). |
| 3 | Professor "Prof. Silva" vê todos os tickets | Professor vê só os que são dele (destinatário) | Correto assim. Para o professor receber tickets, o admin precisa preencher a especialidade dele no WinForms (sp_AdminSalvarUsuario). Documentar para o dono. |
| 4 | Mensagem guarda só a hora ("14:32") | data_hora completa (DATETIME) | Formatar no site: hoje = só hora; outro dia = data + hora (toLocaleString pt-BR). |
| 5 | Aluno pode escrever em ticket "aguardando" | Permitido; status volta a "aberto" pelo trigger | Manter. Em ticket fechado: esconder o campo (já é assim) e tratar o erro 400 do banco. |
| 6 | Só o professor encerra (botão "Encerrar Ticket") | sp_FecharTicket só aceita destinatário ou admin | Manter; aluno não ganha botão de encerrar. |
| 7 | A mensagem inicial é separada da descrição | sp_AbrirTicket grava a descrição também como 1ª mensagem | Não duplicar no site: a conversa é a lista de mensagens; a descrição do ticket não é exibida à parte. |
| 8 | Ao trocar de conta no mesmo navegador, a lista global `tickets` continua em memória | — | Criar resetTickets() e chamá-la no logout e no início de todo login/cadastro (mesmo problema que o resetProg() resolveu na Fase 3). |

# 8. Passo a passo da implementação

Faça na ordem. Ao fim de cada sub-fase: npm test, teste no navegador e um resumo curto ao dono. Os blocos são o ponto de partida; adapte ao estilo dos arquivos existentes.

## 4A — Infraestrutura

1) Crie api/sql/03_fase4_tickets.sql (idempotente, rodar depois do 02). Duas procedures de leitura que devolvem os ids de que a API precisa — sem tocar nas procedures do WinForms:

USE HytechDB; GO -- Lista os tickets em que o usuário é solicitante ou destinatário (mais recentes primeiro) CREATE OR ALTER PROCEDURE sp_WebListarTickets @id_usuario INT AS BEGIN SET NOCOUNT ON; SELECT T.id_ticket, T.assunto, T.status, T.data_abertura, T.id_materia, M.titulo AS materia, T.id_usuario_solicitante, US.nome AS solicitante, T.id_usuario_destinatario, UD.nome AS destinatario, ISNULL(VD.papel, N'') AS papel_destinatario, ISNULL((SELECT MAX(Msg.data_hora) FROM TicketMensagem Msg WHERE Msg.id_ticket = T.id_ticket), T.data_abertura) AS ultima_atividade FROM TicketSuporte T INNER JOIN Usuario US ON US.id_usuario = T.id_usuario_solicitante INNER JOIN Usuario UD ON UD.id_usuario = T.id_usuario_destinatario LEFT JOIN Materia M ON M.id_materia = T.id_materia LEFT JOIN vw_UsuarioPapel VD ON VD.id_usuario = T.id_usuario_destinatario WHERE @id_usuario IN (T.id_usuario_solicitante, T.id_usuario_destinatario) ORDER BY ultima_atividade DESC, T.id_ticket DESC; END GO -- Cabeçalho de UM ticket, só para participante (o admin NÃO usa a web) CREATE OR ALTER PROCEDURE sp_WebObterTicket @id_ticket INT, @id_usuario INT AS BEGIN SET NOCOUNT ON; IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM TicketSuporte WHERE id_ticket = @id_ticket AND @id_usuario IN (id_usuario_solicitante, id_usuario_destinatario)) BEGIN RAISERROR(N'Você não participa deste ticket.', 16, 1); RETURN; END SELECT T.id_ticket, T.assunto, T.status, T.data_abertura, T.id_materia, M.titulo AS materia, T.id_usuario_solicitante, US.nome AS solicitante, T.id_usuario_destinatario, UD.nome AS destinatario, ISNULL(VD.papel, N'') AS papel_destinatario FROM TicketSuporte T INNER JOIN Usuario US ON US.id_usuario = T.id_usuario_solicitante INNER JOIN Usuario UD ON UD.id_usuario = T.id_usuario_destinatario LEFT JOIN Materia M ON M.id_materia = T.id_materia LEFT JOIN vw_UsuarioPapel VD ON VD.id_usuario = T.id_usuario_destinatario WHERE T.id_ticket = @id_ticket; END GO

Atenção: este SQL nunca rodou em SQL Server real. Revise a sintaxe com cuidado e avise o dono para testar numa cópia do banco.

2) Atualize README.md e docs: o passo "rode 03_fase4_tickets.sql" entra logo depois do 02.

3) Banco falso (api/test/banco-falso.js): ver a seção 9.

4) Site: crie resetTickets() { tickets = []; ticketAtivoAluno = null; ticketAtivoProf = null; _ticketsCarregados = false; } e chame-a em fazerLogout() e no começo de realizarLogin() e criarContaV15() (ao lado do resetProg()).

## 4B, 4C — Listar e abrir um ticket (leitura)

Novo arquivo api/src/routes/tickets.js, montado em src/app.js como app.use("/tickets", require("./routes/tickets")(ctx)). Protegido por exigirLogin; aluno e professor (admin não chega à web).

const express = require('express'); const { idInt } = require('./plataforma'); module.exports = function rotasTickets({ db, auth }) { const r = express.Router(); r.use(auth.exigirLogin, auth.exigirPapel('aluno', 'professor')); const formatar = (t, meuId) => ({ id: t.id_ticket, assunto: t.assunto, status: t.status, criadoEm: t.data_abertura, ultimaAtividade: t.ultima_atividade, idMateria: t.id_materia, materia: t.materia ¦¦ '', aluno: t.solicitante, professor: t.destinatario, papelDestinatario: t.papel_destinatario, souSolicitante: t.id_usuario_solicitante === meuId, }); // Lista: aluno vê os que abriu; professor, os que recebeu r.get('/', async (req, res) => { const lista = await db.exec('sp_WebListarTickets', { id_usuario: req.usuario.id_usuario }); res.json(lista.map(t => formatar(t, req.usuario.id_usuario))); }); // Detalhe + conversa r.get('/:id', async (req, res) => { const id = idInt(req.params.id); if (!id) return res.status(400).json({ erro: 'Ticket inválido.' }); const [t] = await db.exec('sp_WebObterTicket', { id_ticket: id, id_usuario: req.usuario.id_usuario }); if (!t) return res.status(404).json({ erro: 'Ticket não encontrado.' }); const msgs = await db.exec('sp_MensagensTicket', { id_ticket: id, id_usuario: req.usuario.id_usuario }); res.json({ ...formatar(t, req.usuario.id_usuario), mensagens: msgs.map(m => ({ id: m.id_mensagem, remetente: m.remetente, // 'aluno' ¦ 'professor' (define o lado do balão) nome: m.nome, papel: m.papel, texto: m.texto, dataHora: m.data_hora, minha: m.id_usuario_remetente === req.usuario.id_usuario, })), }); }); return r; };

## 4D — Abrir ticket: POST /tickets (só aluno)

// dentro de tickets.js r.post('/', auth.exigirPapel('aluno'), async (req, res) => { const assunto = String(req.body?.assunto ¦¦ '').trim(); const texto = String(req.body?.mensagem ¦¦ '').trim(); const idMateria = idInt(req.body?.idMateria); if (!assunto ¦¦ assunto.length > 150) return res.status(400).json({ erro: 'Informe o assunto (até 150 caracteres).' }); if (!texto ¦¦ texto.length > 4000) return res.status(400).json({ erro: 'Escreva a mensagem (até 4000 caracteres).' }); if (!idMateria) return res.status(400).json({ erro: 'Escolha a matéria.' }); const x = (await db.exec('sp_AbrirTicket', { id_usuario_solicitante: req.usuario.id_usuario, // do TOKEN assunto, descricao: texto, id_materia: idMateria, }))[0]; res.status(201).json({ id: x.id_ticket }); });

Proteção contra abuso: coloque um limitador (express-rate-limit, como em src/routes/auth.js) de ~20 tickets e ~60 mensagens por hora por usuário/IP nas rotas POST. Deixe o limite configurável (cfg) para os testes.

## 4E, 4F — Responder e encerrar

r.post('/:id/mensagens', async (req, res) => { const id = idInt(req.params.id); const texto = String(req.body?.texto ¦¦ '').trim(); if (!id) return res.status(400).json({ erro: 'Ticket inválido.' }); if (!texto ¦¦ texto.length > 4000) return res.status(400).json({ erro: 'Escreva a mensagem (até 4000 caracteres).' }); await db.exec('sp_ResponderTicket', { id_ticket: id, id_usuario_remetente: req.usuario.id_usuario, texto }); res.status(201).json({ ok: true }); }); // Só o professor (destinatário) encerra; o banco confere se o ticket é dele r.post('/:id/fechar', auth.exigirPapel('professor'), async (req, res) => { const id = idInt(req.params.id); if (!id) return res.status(400).json({ erro: 'Ticket inválido.' }); await db.exec('sp_FecharTicket', { id_ticket: id, id_usuario: req.usuario.id_usuario }); res.json({ ok: true }); });

Observação: sp_ResponderTicket só aceita quem é solicitante ou destinatário do ticket (ou admin, que não usa a web). Confirme nos testes que um professor que NÃO é o destinatário recebe 400 "Você não participa deste ticket.".

## 4G — Site (web/index.html)

Troque o bloco "SISTEMA DE TICKETS DE SUPORTE" para usar a API. O visual (classes CSS, ícones, estrutura HTML das duas páginas) NÃO muda.

Carregar: abrirTicketsAluno() e abrirTicketsProf() viram async: chamam Api.get("/tickets"), guardam o resultado em `tickets` (agora só um cache da API) e renderizam. Em erro, toast com e.message.

Matéria no formulário do aluno: preencha #ticket-materia-aluno a partir de MATERIAS_DATA (value = dbId, texto = nome). Se o conteúdo ainda não carregou, tente carregarConteudoDaApi() primeiro.

enviarTicketAluno(): async; valida campos como hoje; Api.post("/tickets", {idMateria, assunto, mensagem}); em sucesso limpa o formulário, recarrega a lista e abre o ticket criado. Desabilite o botão durante o envio.

selecionarTicketAluno(id) / selecionarTicketProf(id): async; Api.get("/tickets/" + id); desenha as mensagens (lado do balão = m.remetente; nome = m.nome; hora = formatar m.dataHora). Todo texto passa por escHtml.

adicionarMsgAluno / responderTicketProf: async; Api.post("/tickets/" + id + "/mensagens", {texto}); depois recarrega o ticket e a lista (o status "respondido"/"aberto" vem do banco, não calcule no site).

fecharTicketProf: async; Api.post("/tickets/" + id + "/fechar"); recarrega.

Aviso de destinatário admin: se t.papelDestinatario === "admin", mostre na tela do aluno "Seu ticket foi encaminhado à administração".

Atualização periódica (sem WebSocket): enquanto a página de tickets estiver aberta, recarregue a lista a cada 30 s com setInterval; limpe o intervalo ao sair da página e no logout. Não recarregue o detalhe se o usuário estiver digitando (textarea com foco/conteúdo).

Erros do banco (ticket encerrado, sem permissão) já chegam como e.message: mostre em toast e recarregue o ticket.

Remover do site: ticketIdCounter, gerarHora/gerarDataHora (se não forem mais usadas), os objetos criados à mão. NÃO apague escHtml, statusLabel e scrollConversa (usadas por outras telas).

# 9. Banco falso e testes

api/test/banco-falso.js simula o banco em memória (npm test e npm run dev:falso). Estenda-o respeitando o comportamento real do SQL:

| Procedure simulada | Comportamento a reproduzir |
| --- | --- |
| sp_AbrirTicket | Roteamento: professor ativo com especialidade = título da matéria (menos tickets abertos); senão professor "da matéria"; senão o admin (admin@hytech.com); cria o ticket e a 1ª mensagem (= descrição) com status "aberto". Devolve id_ticket e id_usuario_destinatario. Dê ao professor do banco falso a especialidade "Programação" e deixe as outras matérias caírem no admin (para testar os dois caminhos). |
| sp_ResponderTicket | Erros idênticos ao SQL: não encontrado, fechado, não participa. Status: remetente = solicitante → "aberto"; senão "respondido" (fechado não muda). |
| sp_MensagensTicket / sp_WebObterTicket | Erro "Você não participa deste ticket." para não participante. Mensagens ordenadas; campos remetente (aluno¦professor) e papel. |
| sp_WebListarTickets | Só os tickets do usuário, mais recentes primeiro; papel_destinatario correto. |
| sp_FecharTicket | Só destinatário; "Ticket não encontrado ou sem permissão." caso contrário. |

### Testes de API a escrever (test/fase4.test.js)

Aluno abre ticket de Programação → vai para o professor; de Design → vai para o admin (papelDestinatario = "admin"). Id do solicitante vem do TOKEN (mande id_aluno falso no corpo e prove que é ignorado).

Validações: assunto vazio ou > 150, mensagem vazia ou > 4000, matéria inválida → 400. Professor tentando POST /tickets → 403. Sem token → 401.

Lista: aluno A não vê tickets do aluno B; professor vê só os que recebeu; admin e anônimo não acessam.

Detalhe: participante lê; outro aluno/professor recebe 400 ("Você não participa deste ticket."); id inválido → 400.

Conversa: aluno escreve → status "aberto"; professor responde → "respondido"; aluno escreve de novo → "aberto". Mensagem vem na ordem.

Fechar: só o professor destinatário; depois de fechado, responder → 400 "Ticket encerrado…"; aluno chamando /fechar → 403.

Texto com <script> é guardado e devolvido como texto (o escape é do site).

Regressão: os 34 testes atuais continuam passando.

### Teste no navegador (Playwright), contra npm run dev:falso

Aluno abre ticket de Programação → aparece na lista com "Aguardando" → F5 + novo login → o ticket e a mensagem continuam lá.

Professor entra → vê o ticket → responde → aluno entra de novo → vê "Respondido" e a resposta.

Professor encerra → aluno vê "Encerrado" e não tem campo de resposta.

Aluno A abre ticket; sai; aluno B entra no mesmo navegador (sem recarregar) → lista vazia (valida resetTickets).

Ticket de Design mostra o aviso de encaminhado à administração.

Mensagem com <b>html</b> aparece como texto. Sem erros JS no console (ignore 400/401/403 esperados e favicon).

# 10. Checklist de aceitação

| ☐ | Item |
| --- | --- |
| ☐ | npm test passa (34 antigos + novos). |
| ☐ | node --check ok nos <script> do index.html e em js/api.js. |
| ☐ | F5 + novo login mantém tickets e conversas; outro computador vê o mesmo. |
| ☐ | Duas contas não compartilham tickets (inclusive sem recarregar a página). |
| ☐ | Nenhuma rota aceita id de usuário vindo do corpo/URL como identidade. |
| ☐ | Mensagens de ticket sempre escapadas (sem HTML injetado). |
| ☐ | Admin continua bloqueado na web. |
| ☐ | 03_fase4_tickets.sql é idempotente e está citado no README e no MUDANCAS.md. |
| ☐ | docs/MUDANCAS.md e README.md atualizados; novo hytech.zip gerado; dono avisado do que não foi testado em SQL Server real. |

# 11. Armadilhas conhecidas

Express 5: erros em rotas async chegam ao handler de erros sozinhos; não precisa de try/catch nem next(err).

RAISERROR: só vira 400 se severidade 16 / número 50000 (como o HytechDB.sql está escrito). Outros erros SQL viram 500 sem detalhes (de propósito).

Admin como destinatário: se nenhum professor tiver a especialidade da matéria, o ticket vai para o admin e o professor NÃO o vê. Isso é esperado; explique ao dono que a especialidade do professor precisa estar preenchida no HytechAdmin.

sp_MensagensTicket sem @id_usuario não valida participação: sempre passe o id do token.

Datas: data_hora vem do SQL Server sem fuso horário. Mostre como veio; não converta para outro fuso sem combinar com o dono.

Foto e especialidade do professor ainda não vêm no login; ficam para a Fase 5.

Dados locais que ainda existem no index.html (LQ_USUARIOS, LQ_STORE, _DESAFIOS_DB, _ALUNOS_TURMA): usados por professor/desafios; NÃO apague agora (Fases 5 e 6).

Scripts SQL das Fases 1 a 4 nunca rodaram em SQL Server real. Se o dono relatar erro ao executar, corrija o SQL antes de seguir.

Terminal: não use pkill -f com texto presente no próprio comando; guarde o PID.

# 12. Fases seguintes e prompt pronto

| Fase | Conteúdo | Procedures principais |
| --- | --- | --- |
| 5 | Área do professor: salvar/enviar/excluir aula, questão e desafio; "Meus conteúdos"; desempenho dos alunos; especialidade e foto; desafios do aluno. Sanitizar HTML de aula no servidor. | sp_SalvarAula, sp_SalvarQuestao, sp_SalvarDesafio, sp_EnviarParaAprovacao, sp_ExcluirConteudoProfessor, sp_DesempenhoAlunos, sp_ConcluirDesafio |
| 6 | Limpeza: remover dados fixos que sobraram (LQ_*, _DESAFIOS_DB, turma falsa), revisão de segurança (CORS, HTTPS, variáveis de ambiente), instruções de publicação | — |

### Prompt para colar no Claude

Anexe o hytech.zip e este documento, e cole:

Você vai continuar o projeto HyTech. Anexei o projeto (hytech.zip) e o documento "Roteiro_Fase4_HyTech.docx". Leia o documento inteiro, depois o README.md e o docs/MUDANCAS.md do projeto. Tarefa: implementar a FASE 4 (tickets de suporte no banco) seguindo o roteiro, sub-fases 4A a 4G, na ordem. O admin fica só no Windows Forms; a web é só aluno e professor. Como trabalhar: - Fale comigo em português, explicando em linguagem simples o que está fazendo, o que mudou e o que ainda falta. Eu não sou programador de carreira. - Vá aos poucos. Ao fim de cada sub-fase: rode npm test, teste no navegador (Playwright) e me dê um resumo curto. - Respeite as regras da seção 4 (só procedures, id do usuário vem do token, erros do banco viram 400, texto sempre escapado). - Resolva as divergências da seção 7 como recomendado e me avise o que muda de comportamento para o usuário. - No final: atualize docs/MUDANCAS.md e o README.md, gere um novo hytech.zip e me diga claramente o que NÃO foi possível testar (SQL Server real). Comece pela 4A.