HyTech

Roteiro da Fase 3 — Progresso do aluno

Briefing completo para continuar o projeto em outra conta/sessão do Claude

Data: 16/10/2026   |   Idioma de trabalho: português do Brasil   |   Dono do projeto: compostogamer@gmail.com

Para o Claude que vai ler isto Este documento é autossuficiente: tudo o que você precisa saber para fazer a Fase 3 está aqui. Você vai receber junto o arquivo hytech.zip (projeto com API em Node.js, interface web e banco). Leia este documento inteiro, depois o README.md da raiz e o docs/MUDANCAS.md do zip, e só então comece. O dono do projeto não é programador de carreira: ele quer ir aos poucos, com explicação do que está sendo feito, do que foi mudado e do que ainda precisa mudar, pastas organizadas e o site rodando a cada etapa. Responda em português, de forma clara e direta.

## Índice

- 1. Contexto e decisões já tomadas

- 2. Estado atual (Fases 1 e 2 prontas)

- 3. Regras de trabalho e convenções do projeto

- 4. Objetivo e escopo da Fase 3

- 5. Mapa: o que o site faz hoje × o que o banco já oferece

- 6. Divergências que precisam ser resolvidas (decisões)

- 7. Passo a passo da implementação (3A a 3G)

- 8. Banco falso e testes

- 9. Checklist de aceitação

- 10. Armadilhas conhecidas

- 11. Fases seguintes e prompt pronto para colar

# 1. Contexto e decisões já tomadas

HyTech é uma plataforma de ensino gamificada (aprende-se lendo aulas e respondendo questões, ganha-se chaves, desbloqueiam-se matérias, sobe-se de nível e emitem-se certificados). Há três atores: Aluno, Professor e Admin.

## Arquitetura

index.html (navegador)  --fetch + JWT-->  API Node.js (Express)  --procedures-->  SQL Server (HytechDB)

^

HytechAdmin-WinForms (admin, desktop)

- Banco (SQL Server): guarda dados e regras (triggers creditam chaves, emitem certificado, atualizam streak, etc.). A API só chama stored procedures.

- API Node.js: autentica (JWT), valida entrada, descobre quem é o usuário pelo token e chama a procedure certa. Não repete regra de negócio.

- Interface (`web/index.html`): só desenha e chama a API. Não decide mais nada (valor de chaves, se acertou, ranking).

- Admin: fica somente no Windows Forms (usa o mesmo banco). A web é só Aluno e Professor. O login web recusa admin com mensagem apontando para o HytechAdmin.

## Decisões do dono (não reabrir)

- Back-end da web em JavaScript (Node.js). A API antiga em C# existe só como referência em reference-csharp/.

- Evoluir por fases pequenas, explicando cada passo. Cada fase deixa uma parte do site funcionando de verdade.

- Cadastro público cria só aluno. Professor é criado pelo admin.

- Senha mínima 8 caracteres. Hash bcrypt (bcryptjs), compatível com o BCrypt do C#/WinForms.

- Imagens/ícones do site já foram trocados de emoji para arquivos em web/assets/; não mexer nisso.

# 2. Estado atual (Fases 1 e 2 prontas)

## Estrutura do projeto (hytech.zip)

hytech/

README.md                       como rodar (passo a passo)

api/                            back-end Node.js + Express 5

server.js

package.json                  scripts: start, dev, test, dev:falso, hash

.env.example                  copiar para .env

sql/HytechDB.sql              banco completo (idempotente)

sql/02_fase2_conteudo.sql     conteúdo das matérias + procedures de leitura

sql/seed_admin.sql            1º admin

src/config.js  db.js  auth.js  app.js

src/routes/auth.js            /auth/login, /auth/cadastro, /auth/me

src/routes/plataforma.js      /config/chaves, /materias, /materias/:id/aulas|questoes

src/routes/aluno.js           POST /aluno/questoes/:id/responder

test/api.test.js              18 testes (node --test)

test/banco-falso.js           banco em memória p/ testes e p/ "npm run dev:falso"

test/servidor-falso.js        sobe a API sem SQL Server

test/conteudo-falso.json      mesmo conteúdo importado no SQL

web/

index.html                    interface (~6.000 linhas, HTML+CSS+JS em um arquivo)

js/api.js                     cliente da API (token só em memória)

assets/  originais/           imagens

docs/                           MUDANCAS.md (histórico) e relatório da interface

reference-csharp/               API antiga (só consulta)

## Rotas que já existem

| Método e rota | Acesso | Procedure(s) | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| POST /auth/login | público | sp_ObterUsuarioParaLogin, sp_RegistrarLogin | 401 igual p/ e-mail inexistente e senha errada; 403 inativo/admin; 10 req/min/IP |
| POST /auth/cadastro | público | sp_CadastrarAluno | só aluno; senha ≥ 8; dataNascimento AAAA-MM-DD opcional |
| GET /auth/me | token | — | devolve dados do token |
| GET /config/chaves | token | sp_ObterConfiguracaoPlataforma | {questaoFacil, questaoMedia, questaoDificil, certificado} |
| GET /materias | token | sp_WebListarMaterias | id, titulo, slug, ordem, chavesParaDesbloquear |
| GET /materias/:id/aulas | token | sp_WebListarAulasMateria | aulas aprovadas; extras por último |
| GET /materias/:id/questoes | token | sp_WebListarQuestoesMateria + sp_WebListarAlternativasMateria | NUNCA devolve o gabarito |
| POST /aluno/questoes/:id/responder | token, papel aluno | sp_ResponderQuestao | corpo {idAlternativa}; devolve acertou, chavesGanhas, saldoChaves, certificadoEmitido |

## O que o site já faz via API

- Login e cadastro reais (sem usuários fixos). Token JWT em memória (Api.temToken()); fazerLogout() chama Api.sair().

- Após login de aluno, carregarConteudoDaApi() preenche MATERIAS_DATA (4 matérias, 16 tópicos, 12 questões, custos 0/19/38/57). O gabarito não existe mais no navegador.

- confirmarRespostaTrilha() é async e usa a resposta do servidor (acertou e chaves ganhas).

- CONFIG_CHAVES vem de /config/chaves (carregarConfigChaves()).

## O que AINDA é local (em memória, some no F5) — é o escopo da Fase 3

- Marcar tópico como lido, saldo de chaves, desbloqueio de matéria, certificado, streak, posição no ranking, ranking, nível/conquistas, perfil (nome, nickname, e-mail, senha, foto).

- Tickets, desafios, tudo do professor e desempenho dos alunos continuam locais (fases 4 e 5).

## Como rodar e testar

cd api

npm install

npm test            # 18 testes, banco falso, sem SQL Server

npm run dev:falso   # API em http://localhost:3000 com banco falso

# contas: aluno@hytech.com / professor@hytech.com / admin@hytech.com   senha: senha1234

# em outro terminal, servir a pasta web/ em http://localhost:5500

cd ../web && python3 -m http.server 5500

Com SQL Server real: rodar HytechDB.sql e depois 02_fase2_conteudo.sql, copiar .env.example para .env e npm start. Importante: os scripts SQL das fases 1 e 2 foram revisados mas nunca executados num SQL Server real (o ambiente de desenvolvimento não tinha acesso). Se o dono trouxer algum erro de execução, corrija o SQL primeiro.

# 3. Regras de trabalho e convenções do projeto

## Segurança e arquitetura (inegociáveis)

- Só procedures. Nenhum SELECT/INSERT solto no Node. Se faltar uma procedure, crie uma nova (prefixo sp_Web...) em arquivo SQL numerado e idempotente (CREATE OR ALTER). Não altere procedures usadas pelo WinForms (adicionar colunas é arriscado).

- id do usuário vem do token, nunca do corpo/URL: req.usuario.id_aluno, req.usuario.id_professor, req.usuario.id_usuario.

- Nunca devolver o gabarito (Alternativa.correta) ao navegador.

- Erro de regra do banco (RAISERROR, número 50000) vira HTTP 400 {erro: "mensagem"} — isso já está em src/db.js (ServicoError). A interface mostra e.message ao usuário.

- IDs vindos da URL passam por idInt() (src/routes/plataforma.js) → 400 se inválidos.

- Textos vindos do banco entram na página escapados com _esc(). Exceção deliberada: conteudo da aula é HTML (<p>, <strong>). Quando professores puderem escrever HTML (Fase 5), sanitizar no servidor (ex.: sanitize-html).

- Cada rota nova segue o formato das existentes (router por arquivo, ctx = {db, auth, sql, cfg}), e é montada em src/app.js.

## Como trabalhar

- Rode npm test antes e depois de cada mudança. Toda rota nova ganha testes em test/api.test.js usando banco-falso.js (estenda o banco falso junto).

- Teste o site no navegador de verdade (Chromium + Playwright já instalado no ambiente do Claude Code: PLAYWRIGHT_BROWSERS_PATH=/opt/pw-browsers; use playwright-core com executablePath: "/opt/pw-browsers/chromium" e args: ["--no-sandbox"]). Faça fluxo completo: login → ação → recarregar → conferir.

- Antes de entregar, valide a sintaxe do JS do index.html (extraia os <script> sem src e rode node --check).

- Edite o index.html com scripts Python de substituição com `assert` de contagem (cada trecho antigo deve existir exatamente 1 vez). Guarde uma cópia do arquivo antes (cp index.html /tmp/index.antes.html).

- No fim: atualize docs/MUDANCAS.md (seção "Fase 3" no mesmo formato das anteriores: o que foi criado, o que mudou antes→agora, o que ainda é local) e o README.md se houver passo novo. Gere um novo hytech.zip (sem node_modules).

- Explique ao dono, em português simples, o que mudou e por quê. Avise o que não deu para testar (ex.: SQL Server real).

Cuidado com o terminal Nunca use `pkill -f` com texto que apareça no próprio comando — isso derruba a sessão do shell. Guarde o PID ao subir servidores (node ... & echo $! > pid) e use kill $(cat pid).

# 4. Objetivo e escopo da Fase 3

Objetivo: o progresso do aluno passa a viver no banco. Ao dar F5 e entrar de novo (ou entrar de outro computador), o aluno vê exatamente as mesmas chaves, tópicos lidos, questões concluídas, matérias desbloqueadas, streak, posição, ranking e certificados. Duas contas diferentes nunca compartilham progresso.

## Entra na Fase 3

| Sub-fase | O que |
| --- | --- |
| 3A | Infraestrutura: Db.execMulti (várias tabelas de resultado), nickname no token, resetProg() no front |
| 3B | GET /aluno/estado: carrega todo o progresso ao entrar e reconstrói _progState |
| 3C | POST /aluno/aulas/:id/concluir: "Marcar como lido" grava no banco; chaves vêm do servidor |
| 3D | POST /aluno/materias/:id/desbloquear: gasta chaves de verdade |
| 3E | GET /ranking: ranking real; nível/conquistas pelos pontos reais; streak e posição reais |
| 3F | Conta: PUT /conta/perfil (nome, nickname, e-mail, foto) e POST /conta/senha — serve aluno e professor |
| 3G | Certificado: emitido pelo banco; remover o "+15 chaves" local; comprovante TXT com a data do servidor |

## Fica FORA (não faça agora)

- Tickets (Fase 4); tudo da área do professor: conteúdo, questões, desafios, desempenho, perfil de professor além do que /conta/* já cobrir (Fase 5); desafios do aluno (sp_ConcluirDesafio, tabela Aluno_Desafio) — Fase 5, junto com os desafios do professor.

- Mudar visual/ícones. Foto em arquivo no disco (por ora a foto continua como data-URL no banco, ver 3F).

# 5. Mapa: o que o site faz hoje × o que o banco já oferece

Funções do web/index.html (procure pelo nome; os números de linha mudam). Tudo na coluna "Banco" já existe em api/sql/HytechDB.sql.

| Função / dado no site (hoje, local) | Banco (já pronto) | Fase |
| --- | --- | --- |
| _progState {chaves, topicos, questoes, materiaConcluida}; loadProg()/saveProg() | Aluno (pontos_acumulados, chaves_gastas, chaves_saldo), Aluno_Aula, Aluno_Questao, Aluno_Materia, Certificado | 3B |
| marcarLidoHub(mIdx,tIdx): soma topico.chaves no navegador | sp_ConcluirAula (+ trigger TR_AlunoAula_Conclusao credita Aula.chaves_recompensa e chama sp_ProcessarCertificados) | 3C |
| desbloquearProximaMateria, materiaDesbloqueada, tentarSelecionarMateriaHub/Trilha | sp_DesbloquearMateria (exige certificado da matéria anterior; gasta chaves_gastas) | 3D |
| calcularStreak() (sempre 1), calcularPosicaoRanking() (5 alunos falsos) | sp_ObterPerfilAluno (streak e posicao_ranking), sp_AtualizarStreak (já chamada por login/responder/concluir) | 3B/3E |
| renderRanking(), RANKING_ESTATICO, NIVEIS, CONQUISTAS_DEF, obterNivel() | sp_RankingAlunos(@top); níveis e conquistas não existem no banco (ficam no front, calculados com os pontos reais) | 3E |
| renderCertificado, gerarComprovanteTXT: dá "+15 chaves" localmente | Certificado, sp_ProcessarCertificados (+chaves_certificado = 50 no ChavesConfig) | 3G |
| _perfilLocal, salvarEdicao, abrirEdicao, processarFotoPerfil, aplicarFotoEmTudo | sp_AtualizarPerfil, sp_AlterarSenha, Usuario.foto_url (NVARCHAR(MAX)) | 3F |
| atualizarEstatisticasPerfil, sincronizarChaves, atualizarDropdownsPerfil ("x/16 completas") | sp_ObterPerfilAluno (fases_concluidas, questoes_concluidas, certificados) | 3B |

## Procedures que a Fase 3 usa (assinaturas reais do HytechDB.sql)

| Procedure | Parâmetros | Resultado |
| --- | --- | --- |
| sp_ObterPerfilAluno | @id_aluno | 1 linha: nome, nickname, email, foto_url, data_cadastro, pontos_acumulados, chaves_saldo, streak_atual (já zera se parou), fases_concluidas, questoes_concluidas, certificados, posicao_ranking |
| sp_ProgressoAluno | @id_aluno | 4 tabelas de resultado: (1) id_aula concluídas; (2) id_questao concluídas; (3) id_materia, titulo, ordem, desbloqueada; (4) id_materia, data_emissao dos certificados |
| sp_ConcluirAula | @id_aluno, @id_aula | 1 linha: chaves_ganhas, certificado_emitido, saldo_chaves. Idempotente. Erro se aula inexistente/não aprovada |
| sp_ResponderQuestao | @id_aluno, @id_questao, @id_alternativa | (já usada na Fase 2) |
| sp_DesbloquearMateria | @id_aluno, @id_materia | 1 linha: desbloqueada, chaves_gastas, saldo_chaves. Erros: "Chaves insuficientes.", "Conclua a matéria anterior antes de desbloquear esta." |
| sp_RankingAlunos | @top INT = 10 | posicao, nome, nickname, foto_url, pontos_acumulados, streak_atual, fases_concluidas (só alunos ativos; RANK empata) |
| sp_AtualizarPerfil | @id_usuario, @nome, @nickname, @email, @senha_hash, @foto_url, @especialidade (todos opcionais exceto o id) | nada. Erros: "Este e-mail já está em uso.", "Este nome de usuário já está em uso." |
| sp_AlterarSenha | @id_usuario, @senha_hash | nada |
| sp_ObterUsuarioParaLogin | @email | inclui senha_hash (usar para conferir a senha ATUAL antes de trocar) |

# 6. Divergências que precisam ser resolvidas

O site foi escrito antes de o banco existir, então algumas regras diferem. Recomendação geral: o banco é a fonte da verdade; ajuste o site. Informe ao dono cada ajuste de comportamento que ele vai perceber.

| # | No site hoje | No banco | Decisão recomendada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certificado dá +15 chaves (texto fixo) | ChavesConfig.chaves_certificado = 50 | Usar o valor do banco (CONFIG_CHAVES.certificado) e o que sp_ResponderQuestao/sp_ConcluirAula devolverem. Remover o 15 do renderCertificado e do card "Certificado — Vale 15 Chaves". |
| 2 | "Chaves" é um número só, que diminui ao desbloquear; nível/conquistas usam esse número | Dois números: pontos_acumulados (só sobe — ranking e nível) e chaves_gastas; saldo = pontos − gastas | Mostrar o saldo nos contadores de chaves; usar pontos acumulados para nível (obterNivel), barra de XP, conquistas por chaves e ranking. Senão gastar chaves faria o aluno "perder nível". |
| 3 | materiaConcluida[idx] mistura "concluída" e "desbloqueada" (o certificado marca a própria matéria; desbloquear marca a próxima) | Separados: Aluno_Materia (desbloqueio) e Certificado (conclusão) | Reconstruir materiaConcluida[idx] = (desbloqueada do banco) e, para exibir o certificado, usar a lista de certificados do banco. |
| 4 | Botão "desbloquear próxima" aparece se todas as questões da atual estão feitas e há chaves | sp_DesbloquearMateria exige certificado da anterior (todas as aulas não-extras + todas as questões) e saldo ≥ custo | Mostrar o botão só quando houver certificado da matéria atual (vindo do estado) e deixar o banco ser o juiz; exibir a mensagem de erro do banco se falhar. |
| 5 | Streak fixo em 1; posição calculada contra 5 alunos falsos | streak_atual e posicao_ranking reais | Usar sp_ObterPerfilAluno. |
| 6 | Tópico extra vale 5 chaves e conta como "fase" | Aula extra tem chaves_recompensa = 5 e não é exigida para o certificado (is_extra = 1) | Manter: o servidor já credita; o site só reflete. O texto "x/16 completas" deve usar o total real de aulas+questões carregadas, não "16" fixo. |
| 7 | Conquistas (CONQUISTAS_DEF) calculadas só no navegador | Não existem no banco | Manter no front, mas calcular a partir do estado real (pontos, tópicos lidos, questões, matérias desbloqueadas, certificados). Não criar tabela agora. |
| 8 | Após logout/login de outra conta, _progState continua com o progresso da conta anterior | — | Criar resetProg() e chamá-la no logout e no início de todo login/cadastro (também limpar _conteudoCarregado). Bug real a corrigir. |

# 7. Passo a passo da implementação

Faça na ordem. Ao fim de cada sub-fase: npm test, teste no navegador, e dê um resumo ao dono. Os blocos de código abaixo são o ponto de partida (adapte ao estilo dos arquivos existentes).

## 3A — Infraestrutura

### `api/src/db.js`: várias tabelas de resultado

Hoje Db.exec devolve só o primeiro recordset. sp_ProgressoAluno devolve 4. Adicione:

// em class Db

async execMulti(proc, params = {}, tipos = {}) {

// mesmo corpo de exec(), mas: return r.recordsets;   // array de arrays

}

Refatore para que exec e execMulti compartilhem o mesmo tratamento de erro (e.number === 50000 → ServicoError). Estenda o banco falso com execMulti (ver seção 8).

### `api/src/auth.js`: nickname no token

Inclua nickname no payload do JWT (em criarToken) e em req.usuario (em exigirLogin). Será usado para marcar "você" no ranking. Ajuste o teste de /auth/me se necessário.

### `web/index.html`: `resetProg()`

function resetProg() {

_progState = { chaves: 0, materiaAtualHub: 1, materiaAtualTrilha: 1,

topicos: {}, questoes: {}, materiaConcluida: {}, servidor: null };

_conteudoCarregado = false;

_estadoAluno = null;

}

// chamar em: fazerLogout(), no começo de realizarLogin() e de criarContaV15()

## 3B — Estado do aluno: GET /aluno/estado

Em api/src/routes/aluno.js (já protegido por exigirLogin + exigirPapel("aluno")):

r.get('/estado', async (req, res) => {

const id = req.usuario.id_aluno;

const perfil = (await db.exec('sp_ObterPerfilAluno', { id_aluno: id }))[0];

const [aulas, questoes, materias, certs] = await db.execMulti('sp_ProgressoAluno', { id_aluno: id });

res.json({

resumo: {

pontos: perfil.pontos_acumulados, saldoChaves: perfil.chaves_saldo,

streak: perfil.streak_atual, posicao: perfil.posicao_ranking,

fasesConcluidas: perfil.fases_concluidas, questoesConcluidas: perfil.questoes_concluidas,

certificados: perfil.certificados,

},

perfil: { nome: perfil.nome, nickname: perfil.nickname, email: perfil.email, foto: perfil.foto_url || null },

aulasConcluidas: aulas.map(a => a.id_aula),

questoesConcluidas: questoes.map(q => q.id_questao),

materias: materias.map(m => ({ id: m.id_materia, desbloqueada: !!m.desbloqueada })),

certificados: certs.map(c => ({ idMateria: c.id_materia, dataEmissao: c.data_emissao })),

});

});

No site (junto de carregarConteudoDaApi), crie carregarEstadoDoAluno() e chame-a depois do conteúdo (precisa dos dbId):

- _progState.chaves = resumo.saldoChaves (saldo, não pontos).

- Para cada tópico de MATERIAS_DATA[idx].topicos com dbId em aulasConcluidas → _progState.topicos[t.id] = {lido: true}.

- Para cada questão (índice i) com dbId em questoesConcluidas → _progState.questoes["m"+idx+"-q"+i] = true.

- Para cada matéria do estado com desbloqueada → _progState.materiaConcluida[idx] = true (mapear id do banco para idx via MATERIAS_DATA[idx].dbId).

- Guardar resumo, perfil e certificados em _progState.servidor e em _estadoAluno.

- Substituir calcularStreak() por _estadoAluno ? _estadoAluno.resumo.streak : 0 e calcularPosicaoRanking() por _estadoAluno.resumo.posicao. Remover o array RANKING_EST falso.

- Trocar o "/16 completas" de sincronizarChaves pelo total real (soma de topicos.length + questoes.length das matérias carregadas).

- Depois de qualquer ação que mude chaves (3C, 3D, responder), atualize o estado local com o que a resposta do servidor trouxe (saldoChaves) e, quando houver certificadoEmitido, recarregue o estado com carregarEstadoDoAluno().

- Chamar resetProg() → carregarConteudoDaApi() → carregarEstadoDoAluno() em realizarLogin() e criarContaV15() (só para papel aluno), antes de navegar ao dashboard.

Atenção (Fase 2 → 3) Hoje confirmarRespostaTrilha faz p.chaves += chavesGanhas. Na Fase 3 troque por p.chaves = r.saldoChaves (o servidor já devolve o saldo) para nunca divergir. Faça o mesmo em todo lugar que mexe em p.chaves.

## 3C — Concluir aula: POST /aluno/aulas/:id/concluir

r.post('/aulas/:id/concluir', async (req, res) => {

const id = idInt(req.params.id);

if (!id) return res.status(400).json({ erro: 'Aula inválida.' });

const x = (await db.exec('sp_ConcluirAula', { id_aluno: req.usuario.id_aluno, id_aula: id }))[0];

res.json({ chavesGanhas: x.chaves_ganhas, certificadoEmitido: !!x.certificado_emitido, saldoChaves: x.saldo_chaves });

});

No site: marcarLidoHub(mIdx, tIdx) vira async: chama Api.post("/aluno/aulas/" + topico.dbId + "/concluir"); em sucesso marca p.topicos[topico.id] = {lido:true}, faz p.chaves = r.saldoChaves, mostra o toast com r.chavesGanhas (se 0, "Tópico concluído!") e re-renderiza; em erro mostra e.message e não marca como lido. Se r.certificadoEmitido, chame carregarEstadoDoAluno() e avise o aluno.

## 3D — Desbloquear matéria: POST /aluno/materias/:id/desbloquear

r.post('/materias/:id/desbloquear', async (req, res) => {

const id = idInt(req.params.id);

if (!id) return res.status(400).json({ erro: 'Matéria inválida.' });

const x = (await db.exec('sp_DesbloquearMateria', { id_aluno: req.usuario.id_aluno, id_materia: id }))[0];

res.json({ desbloqueada: !!x.desbloqueada, chavesGastas: x.chaves_gastas, saldoChaves: x.saldo_chaves });

});

No site: desbloquearProximaMateria(mIdxAtual) vira async e chama a API com MATERIAS_DATA[mIdxAtual+1].dbId. Sucesso → materiaConcluida[prox] = true, p.chaves = r.saldoChaves, toast "−N chaves", ir ao hub da próxima matéria (comportamento atual). Erro do banco ("Chaves insuficientes.", "Conclua a matéria anterior…") → toast com e.message. Remova a conta local de chaves.

## 3E — Ranking, nível e conquistas

// src/routes/plataforma.js (ou novo ranking.js), com exigirLogin

r.get('/ranking', auth.exigirLogin, async (req, res) => {

const top = Math.min(Math.max(parseInt(req.query.top, 10) || 10, 1), 50);

const lista = await db.exec('sp_RankingAlunos', { top });

res.json(lista.map(a => ({

posicao: a.posicao, nome: a.nome, nickname: a.nickname, foto: a.foto_url || null,

pontos: a.pontos_acumulados, streak: a.streak_atual, fases: a.fases_concluidas,

souEu: a.nickname === req.usuario.nickname,

})));

});

No site: renderRanking() busca /ranking?top=10 e desenha a lista (substitui RANKING_ESTATICO). Se o aluno não estiver no top 10, mostre a linha dele no fim usando resumo.posicao e resumo.pontos. Nível (obterNivel), barra de XP e CONQUISTAS_DEF passam a usar resumo.pontos (pontos acumulados, divergência #2). Conquistas "por tópicos/questões" usam as listas do estado. Mantenha NIVEIS (0–18, 19–37, 38–56, 57–89, 90+) como está.

## 3F — Conta: perfil, senha e foto (aluno e professor)

Novo arquivo src/routes/conta.js, protegido só por exigirLogin (serve os dois papéis; admin nem chega aqui).

// PUT /conta/perfil   corpo: { nome?, nickname?, email?, foto? }

//  - valide tamanhos (nome ≤ 100, nickname ≤ 49, e-mail válido ≤ 100, foto ≤ ~1 MB como data-URL)

//  - chame sp_AtualizarPerfil { id_usuario: req.usuario.id_usuario, nome, nickname, email, foto_url: foto }

//  - devolva o perfil novo. Erros de duplicidade vêm do banco (400).

//

// POST /conta/senha   corpo: { senhaAtual, novaSenha }

//  - novaSenha >= 8 caracteres

//  - confira a senhaAtual: sp_ObterUsuarioParaLogin(req.usuario.email) + bcrypt.compare

//    (se errada: 400 "Senha atual incorreta.")

//  - sp_AlterarSenha { id_usuario, senha_hash: await bcrypt.hash(novaSenha, 11) }

Limite o tamanho do corpo: já existe express.json({limit:"5mb"}); mesmo assim valide o tamanho da foto na rota. No site:

- salvarEdicao(campo) (aluno) chama a API em vez de gravar em _perfilLocal; só atualiza a tela depois do sucesso; mostra o erro do banco em caso de duplicidade. Para senha, o modal precisa pedir senha atual e nova (hoje só pede a nova).

- processarFotoPerfil (e a versão do professor processarFotoProfessor): redimensione no navegador (canvas, lado máximo 256 px, JPEG ~0.8) antes de enviar; depois PUT /conta/perfil {foto}. Ao logar, se usuario.foto existir, aplique com aplicarFotoEmTudo.

- Ao trocar o e-mail, atualize Auth.getSessao().email. O token antigo continua válido até expirar (id não muda).

- Perfil do professor (salvarEdicaoProf, nome/nickname/e-mail/foto) pode usar as mesmas rotas; a especialidade fica para a Fase 5 (a sp_ObterUsuarioParaLogin não a devolve).

## 3G — Certificado

- Em renderCertificado(mIdx): remova o bloco que soma +15 chaves e marca materiaConcluida. A matéria está certificada se o idMateria estiver em certificados do estado. Se todasQ for verdadeiro mas ainda não houver certificado no estado, chame carregarEstadoDoAluno() (o banco emite o certificado por trigger quando a última aula/questão é concluída) e re-renderize.

- O texto de bônus usa CONFIG_CHAVES.certificado (50), não 15. Corrija também o card "🏆 Certificado — Vale 15 Chaves" da grade de questões.

- gerarComprovanteTXT(nome, modulo, data): use dataEmissao do certificado vindo do servidor.

- A regra do botão "desbloquear próxima matéria" é a da divergência #4.

# 8. Banco falso e testes

api/test/banco-falso.js simula o banco em memória (usado por npm test e npm run dev:falso). Estenda-o para cada procedure nova, respeitando o comportamento real do SQL:

| Procedure simulada | Comportamento a reproduzir |
| --- | --- |
| execMulti(proc, params) | devolve array de arrays; para sp_ProgressoAluno: [aulas concluídas, questões concluídas, matérias (desbloqueada = custo 0 ou desbloqueada pelo aluno), certificados] |
| sp_ObterPerfilAluno | nome, nickname, email, foto_url, pontos_acumulados, chaves_saldo (= pontos − gastas), streak_atual, fases_concluidas, questoes_concluidas, certificados, posicao_ranking (1 + alunos com mais pontos) |
| sp_ConcluirAula | idempotente; credita chaves_recompensa só na 1ª vez; erro ServicoError("Aula inexistente ou ainda não aprovada."); emite certificado se concluiu todas as aulas não extras e todas as questões da matéria (+chaves_certificado) |
| sp_ResponderQuestao | (já existe) — acrescentar: ao concluir a última questão e já ter todas as aulas, emitir certificado e somar os pontos |
| sp_DesbloquearMateria | custo 0 ou já desbloqueada → sem gasto; exige certificado da matéria anterior (erro "Conclua a matéria anterior antes de desbloquear esta."); saldo < custo → "Chaves insuficientes."; senão soma chaves_gastas |
| sp_RankingAlunos | alunos ativos ordenados por pontos desc; posicao com RANK (empate = mesma posição) |
| sp_AtualizarPerfil / sp_AlterarSenha | duplicidade de e-mail/nickname → "Este e-mail já está em uso." / "Este nome de usuário já está em uso."; nickname ganha "@" |

## Testes de API a escrever (node --test)

- /aluno/estado: aluno novo vem zerado; depois de concluir aula/responder questão vem preenchido; dois alunos têm estados independentes; professor recebe 403.

- concluir: 1ª vez credita as chaves da aula; 2ª vez credita 0; aula inexistente → 400; sem token → 401.

- desbloquear: sem chaves → 400 com a mensagem do banco; sem certificado da anterior → 400; com tudo → saldo diminui e desbloqueada: true; repetir não cobra de novo.

- /ranking: ordenação, empate, souEu, limite top (1–50).

- /conta/perfil: e-mail duplicado → 400; nickname sem "@" ganha "@"; foto grande demais → 400. /conta/senha: senha atual errada → 400; nova < 8 → 400; depois o login só funciona com a nova.

- Regressão: os 18 testes atuais continuam passando.

## Teste no navegador (Playwright), contra `npm run dev:falso`

- Entrar como aluno → ler tópico 1 → conferir toast e chaves → sair e entrar de novo → o tópico continua lido e as chaves iguais.

- Cadastrar aluno novo → estado zerado; ranking mostra os alunos do banco falso.

- Entrar como aluno A, sair, entrar como aluno B: B não vê progresso de A (valida o resetProg).

- Tentar desbloquear Design sem chaves → mensagem do banco no toast, nada muda.

- Editar nome/nickname/e-mail/senha/foto → recarregar → permanece; duplicidade mostra o erro.

- Sem erros JS no console (ignorar 401/403/400 esperados e favicon.ico).

# 9. Checklist de aceitação

|  | Item |
| --- | --- |
| ☐ | npm test passa (18 antigos + novos). |
| ☐ | node --check ok nos <script> do index.html e em js/api.js. |
| ☐ | F5 + novo login mantém: chaves (saldo), tópicos lidos, questões concluídas, matérias desbloqueadas, streak, posição, certificados. |
| ☐ | Duas contas não compartilham progresso (inclusive sem recarregar a página: logout → login de outra conta). |
| ☐ | Nenhum valor de chaves está fixo no JS (nem 3, 5, 15). Tudo vem do servidor. |
| ☐ | Gabarito continua fora do navegador (JSON.stringify(MATERIAS_DATA).includes("correta") é falso). |
| ☐ | Nível/ranking usam pontos acumulados; contadores de chaves mostram saldo. |
| ☐ | Certificado: +chaves do banco (50 por padrão), sem duplicar ao recarregar. |
| ☐ | Admin continua bloqueado na web. |
| ☐ | docs/MUDANCAS.md e README.md atualizados; novo hytech.zip gerado; dono informado do que não foi testado em SQL Server real. |

# 10. Armadilhas conhecidas

- Express 5 (já instalado): erros em rotas async chegam ao handler de erros sozinhos, sem try/catch nem next(err).

- `mssql`: Db.exec hoje devolve só recordset. Procedures com vários SELECT exigem recordsets (3A).

- Datas: parâmetros DATE precisam de tipo explícito (sql.Date) — veja o uso em /auth/cadastro (3º argumento tipos).

- RAISERROR: só vira 400 se a severidade for 16 e o número for 50000 (é como o HytechDB.sql está escrito). Qualquer outro erro SQL vira 500 sem detalhes — de propósito.

- `sp_ObterPerfilAluno` já zera o streak se o aluno ficou mais de 1 dia sem atividade; `sp_ResumoAluno` não — prefira a primeira.

- Ranking: sp_RankingAlunos usa RANK(); empates dividem a posição. A posição do aluno em sp_ObterPerfilAluno é calculada de forma equivalente.

- Foto em base64 dentro do banco funciona, mas pesa: por isso reduzir no navegador (3F). Uma futura melhoria é guardar arquivo e salvar só a URL.

- `LQ_USUARIOS`, `LQ_STORE`, `_DESAFIOS_DB`, `tickets` ainda existem no index.html (usados por professor/tickets/desafios). Não apague ainda: serão trocados nas Fases 4 e 5.

- Conteúdo de professor injetado na trilha (_injetarQuestaoNaTrilha, _restaurarQuestoesProfNaTrilha) é local e usa correta no navegador. Isso some na Fase 5, quando questões de professor passarem por aprovação no banco.

- Conta de sistema "Equipe HyTech" (conteudo@hytech.local, inativa) é a autora das questões importadas; não aparece como usuário normal e não loga.

- Scripts SQL das Fases 1–2 nunca rodaram num SQL Server real. Se o dono relatar erro ao executar, corrija o SQL antes de seguir.

# 11. Fases seguintes e prompt pronto

## Depois da Fase 3

| Fase | Conteúdo | Procedures principais |
| --- | --- | --- |
| 4 | Tickets de suporte (aluno abre, professor responde, fechar) | sp_AbrirTicket / sp_AbrirTicketPorMateria, sp_ListarTicketsUsuario, sp_MensagensTicket, sp_ResponderTicket, sp_FecharTicket |
| 5 | Área do professor: salvar/enviar/excluir aula, questão e desafio; "Meus conteúdos"; desempenho dos alunos; especialidade; desafios do aluno | sp_SalvarAula, sp_SalvarQuestao, sp_SalvarDesafio, sp_EnviarParaAprovacao, sp_ExcluirConteudoProfessor, sp_DesempenhoAlunos, sp_ConcluirDesafio |
| 6 | Limpeza: remover dados fixos que sobraram (LQ_*, _DESAFIOS_DB, turma falsa), revisão de segurança (CORS, HTTPS, variáveis de ambiente), instruções de publicação | — |

## Prompt para colar no Claude

Anexe o hytech.zip e este documento, e cole:

Você vai continuar o projeto HyTech. Anexei o projeto (hytech.zip) e o documento

"Roteiro_Fase3_HyTech.docx". Leia o documento inteiro, depois o README.md e o

docs/MUDANCAS.md do projeto.

Tarefa: implementar a FASE 3 (progresso do aluno no banco) seguindo o roteiro,

sub-fases 3A a 3G, na ordem. O admin fica só no Windows Forms; a web é só aluno e professor.

Como trabalhar:

- Fale comigo em português, explicando em linguagem simples o que está fazendo,

o que mudou e o que ainda falta. Eu não sou programador de carreira.

- Vá aos poucos. Ao fim de cada sub-fase: rode npm test, teste no navegador

(Playwright) e me dê um resumo curto.

- Respeite as regras da seção 3 (só procedures, id do usuário vem do token, nunca

mandar gabarito ao navegador, erros do banco viram 400).

- Resolva as divergências da seção 6 como recomendado e me avise o que muda de

comportamento para o usuário.

- No final: atualize docs/MUDANCAS.md e o README.md, gere um novo hytech.zip e me diga

claramente o que NÃO foi possível testar (SQL Server real).

Comece pela 3A.