HyTech

Roteiro da Fase 5 — Área do professor

Briefing completo para continuar o projeto em outra conta/sessão do Claude

Data: 18/10/2026   |   Idioma de trabalho: português do Brasil   |   Dono do projeto: compostogamer@gmail.com

## Para o Claude que vai ler isto

Este documento é autossuficiente. Você vai receber junto o arquivo hytech.zip (projeto com API em Node.js, interface web e banco, com as Fases 1 a 4 prontas). Leia este documento inteiro, depois o README.md da raiz e o docs/MUDANCAS.md do zip, e só então comece.

O dono do projeto não é programador de carreira: ele quer ir aos poucos, com explicação do que está sendo feito, do que foi mudado e do que ainda precisa mudar, pastas organizadas e o site rodando a cada etapa. Responda em português, de forma clara e direta.

Se alguma ação precisar de aprovação/permissão do usuário no seu ambiente e você não conseguir obtê-la, não pare: faça tudo o que for possível sem ela, registre no final o que ficou pendente e por quê.

## Índice

1. Onde estamos: as 6 fases do projeto

2. Contexto e decisões já tomadas

3. Estado atual (Fases 1 a 4 prontas)

4. Regras de trabalho e convenções

5. Objetivo e escopo da Fase 5

6. Mapa: o que a área do professor faz hoje × o que o banco já oferece

7. Divergências a resolver (decisões)

8. Passo a passo (5A a 5H), com SQL e código

9. Banco falso e testes

10. Checklist de aceitação

11. Armadilhas conhecidas

12. Fase 6 e prompt pronto para colar

# 1. Onde estamos: as 6 fases do projeto

| Fase | Conteúdo | Situação |
| --- | --- | --- |
| 1 | Login, cadastro, config de chaves e lista de matérias | Pronta |
| 2 | Conteúdo das matérias vindo do banco; resposta de questões conferida no servidor | Pronta |
| 3 | Progresso do aluno no banco: aula lida, saldo de chaves, desbloquear matéria, ranking, perfil, senha, foto, certificado | Pronta |
| 4 | Tickets de suporte (aluno abre, professor responde, encerrar) | Pronta |
| 5 | Área do professor: aulas, questões e desafios (salvar, enviar para aprovação, editar, excluir), desempenho dos alunos, perfil/especialidade; desafios do aluno | ESTA FASE |
| 6 | Limpeza dos dados fixos que sobraram, revisão de segurança e instruções de publicação | A fazer |

# 2. Contexto e decisões já tomadas

HyTech é uma plataforma de ensino gamificada: o aluno lê aulas e responde questões, ganha chaves, desbloqueia matérias, sobe de nível e emite certificados. Há três atores: Aluno, Professor e Admin.

index.html (navegador) --fetch + JWT--> API Node.js (Express) --procedures--> SQL Server (HytechDB) ^ HytechAdmin-WinForms (admin, desktop)

Banco (SQL Server): guarda dados e regras (triggers creditam chaves, emitem certificado, criam a fila de aprovação etc.). A API só chama stored procedures.

API Node.js: autentica (JWT), valida a entrada, descobre quem é o usuário pelo token e chama a procedure certa. Não repete regra de negócio.

Interface (web/index.html): só desenha e chama a API. Não decide mais nada.

Admin: fica somente no Windows Forms (mesmo banco). É lá que o admin aprova ou rejeita o conteúdo enviado pelos professores. A web é só Aluno e Professor; o login web recusa admin.

### Decisões do dono (não reabrir)

Back-end da web em JavaScript (Node.js). A API antiga em C# existe só como referência em reference-csharp/.

Evoluir por fases pequenas, explicando cada passo. Cada fase deixa uma parte do site funcionando de verdade.

Cadastro público cria só aluno. Professor é criado pelo admin (WinForms), que define a especialidade dele.

Senha mínima de 8 caracteres; hash bcrypt (bcryptjs), compatível com o BCrypt do C#/WinForms.

Imagens e ícones do site já foram trocados de emoji para arquivos em web/assets/; não mexer nisso.

# 3. Estado atual (Fases 1 a 4 prontas)

hytech/ README.md api/ server.js package.json (scripts: start, dev, test, dev:falso, hash) .env.example sql/HytechDB.sql banco completo (idempotente) sql/02_fase2_conteudo.sql conteúdo das matérias + procedures sp_Web* de leitura sql/03_fase4_tickets.sql sp_WebListarTickets, sp_WebObterTicket sql/seed_admin.sql 1º admin src/config.js db.js auth.js app.js src/routes/auth.js /auth/login, /auth/cadastro, /auth/me src/routes/plataforma.js /config/chaves, /materias, /materias/:id/aulas¦questoes, /ranking src/routes/aluno.js /aluno/estado, /aluno/aulas/:id/concluir, /aluno/materias/:id/desbloquear, /aluno/questoes/:id/responder src/routes/conta.js PUT /conta/perfil, POST /conta/senha (aluno e professor) src/routes/tickets.js GET /tickets, GET /tickets/:id, POST /tickets, POST /tickets/:id/mensagens¦fechar test/api.test.js fase3.test.js fase4.test.js (50 testes) test/banco-falso.js test/servidor-falso.js web/ index.html js/api.js assets/ originais/ docs/ MUDANCAS.md RELATORIO_INTERFACE.md Roteiro_Fase3_HyTech.docx Roteiro_Fase4_HyTech.docx reference-csharp/ API antiga (só consulta)

Já funciona via API: login/cadastro; conteúdo das matérias; responder questão; estado do aluno (chaves, tópicos, questões, matérias, certificados, streak, posição); concluir aula; desbloquear matéria; ranking; editar perfil, senha e foto (aluno e professor); tickets. O token JWT vive só em memória (Api.temToken()) e carrega sub (id_usuario), nome, nickname, email, papel, id_aluno, id_professor; em rota protegida req.usuario traz esses campos. O site tem resetProg() e resetTickets(), chamados no logout e no início de todo login/cadastro: faça o mesmo (resetProf) nesta fase.

O que AINDA é local (em memória, some no F5) e é escopo desta fase: tudo da área do professor — conteúdos (LQ_STORE / _PROF_CONTEUDOS), questões (_PROF_QUESTOES), desafios (_DESAFIOS_DB), desempenho dos alunos (_ALUNOS_TURMA), contadores do painel, perfil do professor (especialidade). Também a tela "Desafios" do aluno, que lê _DESAFIOS_DB.

# 4. Regras de trabalho e convenções

### Segurança e arquitetura (inegociáveis)

Só procedures. Nenhum SELECT/INSERT solto no Node. Se faltar procedure, crie uma nova (prefixo sp_Web...) em arquivo SQL numerado e idempotente (CREATE OR ALTER). Não altere procedures usadas pelo WinForms (sp_SalvarAula, sp_SalvarQuestao etc. continuam intactas). As sp_Web* criadas nas fases anteriores (02, 03) podem ser redefinidas.

O id do usuário vem do token, nunca do corpo ou da URL: req.usuario.id_professor, id_aluno, id_usuario, papel. Rotas do professor: exigirPapel("professor"). O professor só mexe no que é dele (o banco confere id_professor).

Nunca devolver o gabarito ao aluno. O professor (autor) pode ver o gabarito das PRÓPRIAS questões, para editá-las: só pela rota /professor/*.

Erro de regra do banco (RAISERROR 16 / número 50000) vira HTTP 400 {erro: "mensagem"} (src/db.js). A interface mostra e.message.

IDs vindos da URL passam por idInt() (src/routes/plataforma.js): 400 se inválidos.

Texto escrito por professor é ENTRADA NÃO CONFIÁVEL e aparece para todos os alunos. Nunca grave HTML bruto: o servidor converte texto em parágrafos escapados (ver 5D) e o site escapa tudo (_esc/escHtml) ao desenhar.

Limites de tamanho em toda rota de escrita e limitador por usuário (express-rate-limit, como em src/routes/tickets.js).

Cada rota nova segue o formato das existentes (um arquivo por assunto em src/routes, ctx = {db, auth, sql, cfg}) e é montada UMA vez em src/app.js (confira que não ficou montada duas vezes).

### Como trabalhar

Rode npm test antes e depois de cada mudança. Toda rota nova ganha testes (crie test/fase5.test.js) usando o banco falso, que você deve estender junto.

Teste o site no navegador de verdade: Chromium + Playwright (PLAYWRIGHT_BROWSERS_PATH=/opt/pw-browsers; use playwright-core com executablePath "/opt/pw-browsers/chromium" e args ["--no-sandbox"]). Fluxo completo: login → ação → recarregar → conferir.

Valide a sintaxe do JS do index.html antes de entregar: extraia os <script> sem src e rode node --check.

Edite o index.html com scripts Python de substituição com assert de contagem (cada trecho antigo deve existir exatamente 1 vez). Antes, guarde cópia (cp web/index.html /tmp/index.antes.html).

No fim: atualize docs/MUDANCAS.md (seção "Fase 5" no mesmo formato das anteriores) e o README.md (novo SQL 04 na ordem de execução); gere novo hytech.zip (sem node_modules); diga ao dono, em português simples, o que mudou e o que NÃO foi testado (SQL Server real).

Cuidado com o terminal: nunca use pkill -f com texto que apareça no próprio comando (derruba o shell). Ao subir servidores, guarde o PID (comando & echo $! > pid) e use kill $(cat pid).

# 5. Objetivo e escopo da Fase 5

Objetivo: o professor cria aulas, questões e desafios, salva rascunhos, envia para aprovação, edita (rascunho ou rejeitado) e exclui; vê o painel e o desempenho dos alunos; tudo no banco. Quando o admin aprova no HytechAdmin, o conteúdo aparece para os alunos (aulas e questões na matéria; desafios na tela Desafios). Depois de F5 ou de entrar em outro computador, nada se perde.

### Entra na Fase 5

| Sub-fase | O que |
| --- | --- |
| 5A | Infraestrutura: SQL novo 04_fase5_professor.sql, banco falso estendido, resetProf(), helper de texto seguro |
| 5B | GET /professor/perfil (inclui especialidade) + painel e perfil do professor reais |
| 5C | GET /professor/meus — "Meus conteúdos": aulas, questões (com alternativas) e desafios do professor, com status e motivo de rejeição |
| 5D | Aulas: POST/PUT /professor/aulas, enviar, excluir |
| 5E | Questões: POST/PUT /professor/questoes, enviar, excluir |
| 5F | Desafios: professor (POST/PUT/enviar/excluir) e aluno (GET /aluno/desafios, concluir) |
| 5G | Desempenho dos alunos: GET /professor/desempenho |
| 5H | Site: trocar todo o JS local por chamadas à API; remover a injeção local de conteúdo/questões do professor |

### Fica FORA (não faça agora)

Tela de admin (aprovar/rejeitar): é do HytechAdmin (WinForms). A web NÃO ganha botão de aprovar.

Limpeza final de dados fixos que não sejam do professor (LQ_USUARIOS, limpeza de localStorage), revisão de segurança geral e publicação: Fase 6.

E-mail real ao aluno (o botão "E-mail" do desempenho só abre mailto:), editor rico/HTML, upload de arquivos, correção automática de desafios (código do aluno não é executado nem avaliado).

Mudar visual/ícones.

# 6. Mapa: o que a área do professor faz hoje × o que o banco já oferece

Funções no web/index.html (procure pelo nome; os números de linha mudam). Os blocos ficam sob "LQ_STORE", "DESAFIOS DO PROFESSOR" e "PERFIL — PROFESSOR".

| No site hoje (local) | Banco / o que fazer |
| --- | --- |
| LQ_STORE, _PROF_CONTEUDOS, _PROF_QUESTOES, _salvarEstadoGlobal, _idNovo (ids tipo "item-1699-12") | Aula, Questao, Alternativa (ids inteiros). Remover LQ_STORE e os arrays; guardar só um cache da resposta de GET /professor/meus. |
| salvarRascunhoConteudo() / enviarConteudoAprovacao() — campos cont-titulo, cont-materia, cont-topico, cont-texto, cont-codigo, cont-dica | sp_SalvarAula faz quase tudo, mas NÃO grava dica_titulo e NÃO marca a aula como "extra" (ver divergência 3) → nova sp_WebSalvarAula. |
| salvarRascunhoQuestao() / enviarQuestaoAprovacao() — quest-enunciado, quest-materia, quest-dific, quest-alt-a..e, radios "gabarito", quest-codigo | sp_SalvarQuestao(@id_questao, @id_professor, @id_materia, @enunciado, @dificuldade, @codigo_exemplo, @alternativas_json ["A","B",...], @indice_correta, @enviar). |
| _DESAFIOS_DB, salvarDesafio(), enviarDesafioAprovacao() — campos desafio-titulo, desafio-materia, desafio-dific, desafio-enunciado, desafio-codigo, desafio-dica, desafio-edit-id | sp_SalvarDesafio(@id_desafio, @id_professor, @id_materia, @titulo, @enunciado, @dificuldade, @codigo_base, @dica, @enviar). |
| enviarRascunhoConteudo / enviarRascunhoQuestao / enviarDesafioAprovacao — hoje já marcam "aprovado" na hora | sp_EnviarParaAprovacao(@tipo, @id, @id_professor): vira "pendente" e entra na fila do admin. |
| pedirExclusao / confirmarExclusao → excluirConteudo / excluirQuestao / excluirDesafio | sp_ExcluirConteudoProfessor(@tipo, @id, @id_professor): não exclui o que já foi aprovado. |
| renderListaConteudos / renderListaQuestoes / renderDesafios (listas e filtros) | Novo sp_WebListarMeusConteudos(@id_professor) com 4 tabelas de resultado (aulas, questões, alternativas, desafios) + motivo de rejeição. |
| editarConteudo() (apaga e recria!) e botão Editar da questão (só um toast) | Edição real via PUT; o banco só deixa editar rascunho ou rejeitado. |
| atualizarContadoresDashProf, atualizarStatsPerfilProf (contagem local) | Novo sp_WebObterPerfilProfessor: enviados, aprovados, pendentes, alunos ativos, especialidade. |
| _ALUNOS_TURMA, sincronizarAlunosNaTurma, renderDesempenhoAlunos (alunos falsos, "x/16") | sp_DesempenhoAlunos(@id_materia): nome, email, chaves, fases, acerto, certs, ultima. |
| _perfilProfLocal / salvarEdicaoProf / selecionarEspProf (professor escolhe a própria especialidade) | Nome/nickname/e-mail/foto já vão por PUT /conta/perfil (Fase 3). Especialidade: só o admin define (ver divergência 5). |
| renderDesafiosAluno / verDesafioAluno (lê _DESAFIOS_DB; "Resolver" é só um aviso) | Novo sp_WebListarDesafiosAluno + sp_WebConcluirDesafio (embrulha sp_ConcluirDesafio; a trigger credita as chaves). |
| renderConteudosProfNoHub, patch de renderHub, _injetarQuestaoNaTrilha, _restaurarQuestoesProfNaTrilha (injeção local no hub e na trilha do aluno) | Remover. O conteúdo aprovado já chega pelo GET /materias/:id/aulas¦questoes (Fase 2). |

### Procedures existentes que a Fase 5 usa (assinaturas reais)

| Procedure | Regras importantes |
| --- | --- |
| sp_SalvarQuestao | Com @enviar=1 exige ≥ 2 alternativas e a correta marcada ("Preencha pelo menos 2 alternativas.", "Marque a alternativa correta."). Só edita rascunho/rejeitada do próprio professor. A trigger cria a linha em Aprovacao quando vira "pendente". chaves_recompensa nasce NULL e a trigger preenche pela dificuldade (ChavesConfig). Dificuldade: Fácil ¦ Médio ¦ Difícil. |
| sp_SalvarDesafio | Só edita rascunho/rejeitado do próprio professor. Dificuldade: Fácil ¦ Médio ¦ Difícil. |
| sp_EnviarParaAprovacao | Item precisa ser do professor e estar em rascunho/rejeitado: "Item não encontrado, não é seu, ou já foi enviado." Questão sem 2 alternativas/correta é recusada. |
| sp_ExcluirConteudoProfessor | "Aula/Questão/Desafio não encontrada ou já aprovada." (aprovado não se exclui). Apaga também Aprovacao e Alternativa. |
| sp_DesempenhoAlunos(@id_materia = NULL) | Lista TODOS os alunos ativos; o filtro de matéria só afeta fases, acerto e certificados. |
| sp_ConcluirDesafio(@id_aluno, @id_desafio) | Só desafio aprovado ("Desafio indisponível."). Idempotente. A trigger TR_AlunoDesafio_CreditaChaves credita 5/10/15 (ChavesConfig) só na transição para concluído. |
| Triggers TR_Aula/Questao/Desafio_GeraAprovacao e TR_Aprovacao_SincronizaStatus | Ao ficar "pendente" criam a Aprovacao; quando o admin decide (HytechAdmin), o status do item vira aprovado/rejeitado e o motivo fica em Aprovacao.motivo_rejeicao. |
| Aula (tabela) | Colunas: id_materia, id_professor, topico, titulo, conteudo, ordem, is_extra (DEFAULT 0), chaves_recompensa (DEFAULT 0), exemplo_codigo, dica_titulo, dica_corpo, status_aprovacao (rascunho¦pendente¦aprovado¦rejeitado). NÃO existe coluna de data na aula. |

# 7. Divergências a resolver (decisões)

O site foi escrito antes de o banco existir. Recomendação geral: o banco é a fonte da verdade; ajuste o site e avise o dono de cada mudança de comportamento que ele vai perceber (principalmente as marcadas como IMPORTANTE).

| # | No site hoje | No banco | Decisão recomendada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IMPORTANTE. "Enviar para aprovação" publica na hora (status "aprovado") | Enviar = "pendente"; só o admin (HytechAdmin) aprova | Seguir o banco. O site passa a mostrar "Aguardando aprovação" e o conteúdo só chega aos alunos depois da aprovação. Avise o dono, com destaque: o conteúdo do professor NÃO aparece mais na hora. |
| 2 | Professor escolhe qualquer matéria (4 opções) nos formulários | Nenhuma procedure restringe; a especialidade (= título de uma matéria) é definida pelo admin | Recomendado: a API só aceita idMateria = matéria da especialidade do professor (campo id_materia_especialidade de sp_WebObterPerfilProfessor) e o <select> vem travado nela. Se o dono preferir liberar tudo, remova a checagem (1 linha) e mantenha os 4 itens. |
| 3 | IMPORTANTE. Aula do professor aparece como "conteúdo extra" no hub | Aula.is_extra nasce 0 e chaves_recompensa nasce 0. Com is_extra = 0 a aula passa a ser OBRIGATÓRIA para o certificado de todos os alunos (sp_ProcessarCertificados) | sp_WebSalvarAula grava is_extra = 1 e chaves_recompensa = 0 sempre. O professor não define recompensa (evita "farm" de chaves); o admin pode ajustar no HytechAdmin. No hub a aula aparece entre os tópicos extras com o nome do autor. |
| 4 | Questão do professor entra na trilha com alternativas "A) ..." e gabarito no navegador | Questão aprovada entra na lista da matéria (e vale para o certificado dos alunos que ainda não o têm) | Seguir o banco. Remover _injetarQuestaoNaTrilha; guardar o texto da alternativa SEM prefixo. Avisar o dono: nova questão aprovada passa a ser exigida para novos certificados daquela matéria. |
| 5 | Professor edita a própria especialidade (botões com imagem das matérias) | Especialidade define o roteamento de tickets (Fase 4) e é definida pelo admin | Tornar somente leitura no site (esconder o editor de especialidade). Nome, nickname, e-mail e foto continuam editáveis (Fase 3). |
| 6 | Rascunho: "Editar" apaga e recria; questão só mostra um toast | Edição por id (sp_Salvar*), só rascunho/rejeitado | Edição real: guarda {tipo, id} do item em edição, preenche o formulário, e salvar = PUT. Aprovado e pendente: sem Editar nem Excluir (pendente pode aguardar; o banco recusa). |
| 7 | Não existe status "rejeitado" nas telas de desafio; o motivo não aparece | status "rejeitado" + Aprovacao.motivo_rejeicao | Mostrar o selo "Rejeitado" e o motivo; permitir editar e reenviar. |
| 8 | Data do item = data local do navegador | Questão/Desafio têm data_criacao; Aula não tem data | Aula: usar a data do último envio (Aprovacao.data_submissao) ou "—" para rascunho. |
| 9 | Tabela de desempenho mostra "x/16" e alunos falsos | sp_DesempenhoAlunos: fases = aulas+questões concluídas; acerto %; certs; ultima (DATE) | Mostrar fases reais (sem "/16" fixo; total = aulas obrigatórias + questões aprovadas da matéria, que a API já conhece), acerto, certificados e "última atividade" em texto relativo (Hoje, Ontem, N dias). |
| 10 | Professor vê todos os alunos e e-mails | sp_DesempenhoAlunos lista todos os alunos ativos | Aceito (é a "turma" da plataforma), mas por padrão filtrar pela matéria da especialidade; avisar o dono sobre a exposição de e-mails (decisão dele). |
| 11 | Aluno: botão "Resolver" só mostra aviso | sp_ConcluirDesafio credita chaves ao concluir | Implementar um modal simples (enunciado, código base, dica) com "Marcar como concluído". Atenção: não há avaliação automática (autodeclarado); o crédito acontece uma vez por desafio. Mostrar o selo "Concluído". Pergunte ao dono se prefere manter o aviso em vez de creditar por autodeclaração. |
| 12 | Conteúdo da aula é texto puro digitado no formulário | Aula.conteudo é exibido como HTML no hub | O servidor converte o texto em HTML seguro (escapa e cria <p> por parágrafo; função textoParaHtml). Nunca aceitar HTML do professor. |

# 8. Passo a passo da implementação

Faça na ordem. Ao fim de cada sub-fase: npm test, teste no navegador e um resumo curto ao dono. Os blocos são o ponto de partida; adapte ao estilo dos arquivos existentes e REVISE o T-SQL com cuidado (nunca rodou em SQL Server real).

## 5A — Infraestrutura

1) Crie api/sql/04_fase5_professor.sql (idempotente; rodar depois do 03). Ele cria as procedures abaixo, sem tocar nas do WinForms:

USE HytechDB; GO -- Perfil do professor + contadores do painel CREATE OR ALTER PROCEDURE sp_WebObterPerfilProfessor @id_usuario INT AS BEGIN SET NOCOUNT ON; SELECT P.id_professor, U.nome, U.nickname, U.email, U.foto_url, P.especialidade, (SELECT TOP 1 M.id_materia FROM Materia M WHERE M.titulo = P.especialidade ORDER BY M.id_materia) AS id_materia_especialidade, ISNULL(C.enviados, 0) AS enviados, ISNULL(C.aprovados, 0) AS aprovados, ISNULL(C.pendentes, 0) AS pendentes, (SELECT COUNT(*) FROM Aluno A INNER JOIN Usuario UA ON UA.id_usuario = A.id_usuario WHERE UA.status = N'ativo') AS alunos_ativos FROM Professor P INNER JOIN Usuario U ON U.id_usuario = P.id_usuario OUTER APPLY ( SELECT COUNT(*) AS enviados, SUM(CASE WHEN X.st = N'aprovado' THEN 1 ELSE 0 END) AS aprovados, SUM(CASE WHEN X.st = N'pendente' THEN 1 ELSE 0 END) AS pendentes FROM (SELECT status_aprovacao AS st FROM Aula WHERE id_professor = P.id_professor UNION ALL SELECT status_aprovacao FROM Questao WHERE id_professor = P.id_professor UNION ALL SELECT status FROM Desafio WHERE id_professor = P.id_professor) X WHERE X.st <> N'rascunho' ) C WHERE P.id_usuario = @id_usuario; END GO -- "Meus conteúdos": 4 tabelas de resultado (aulas, questões, alternativas, desafios). -- Traz o gabarito (correta) porque quem lê é o AUTOR, para poder editar. CREATE OR ALTER PROCEDURE sp_WebListarMeusConteudos @id_professor INT AS BEGIN SET NOCOUNT ON; SELECT Au.id_aula, Au.id_materia, M.titulo AS materia, Au.topico, Au.titulo, Au.conteudo, Au.exemplo_codigo, Au.dica_titulo, Au.dica_corpo, Au.status_aprovacao AS status, L.data_submissao AS data, L.motivo_rejeicao AS motivo FROM Aula Au INNER JOIN Materia M ON M.id_materia = Au.id_materia OUTER APPLY (SELECT TOP 1 Ap.data_submissao, Ap.motivo_rejeicao FROM Aprovacao Ap WHERE Ap.id_aula = Au.id_aula ORDER BY Ap.data_submissao DESC, Ap.id_aprovacao DESC) L WHERE Au.id_professor = @id_professor ORDER BY Au.id_aula DESC; SELECT Q.id_questao, Q.id_materia, M.titulo AS materia, Q.enunciado, Q.dificuldade, Q.codigo_exemplo, Q.status_aprovacao AS status, Q.data_criacao AS data, L.motivo_rejeicao AS motivo FROM Questao Q INNER JOIN Materia M ON M.id_materia = Q.id_materia OUTER APPLY (SELECT TOP 1 Ap.motivo_rejeicao FROM Aprovacao Ap WHERE Ap.id_questao = Q.id_questao ORDER BY Ap.data_submissao DESC, Ap.id_aprovacao DESC) L WHERE Q.id_professor = @id_professor ORDER BY Q.id_questao DESC; SELECT A.id_alternativa, A.id_questao, A.texto, A.correta FROM Alternativa A INNER JOIN Questao Q ON Q.id_questao = A.id_questao WHERE Q.id_professor = @id_professor ORDER BY A.id_questao, A.id_alternativa; SELECT D.id_desafio, D.id_materia, M.titulo AS materia, D.titulo, D.enunciado, D.dica, D.dificuldade, D.codigo_base, D.status, D.data_criacao AS data, L.motivo_rejeicao AS motivo FROM Desafio D INNER JOIN Materia M ON M.id_materia = D.id_materia OUTER APPLY (SELECT TOP 1 Ap.motivo_rejeicao FROM Aprovacao Ap WHERE Ap.id_desafio = D.id_desafio ORDER BY Ap.data_submissao DESC, Ap.id_aprovacao DESC) L WHERE D.id_professor = @id_professor ORDER BY D.id_desafio DESC; END GO

-- Salvar aula do professor. Igual à sp_SalvarAula, mas grava dica_titulo e SEMPRE is_extra = 1 / chaves 0 -- (aula de professor nunca é obrigatória para o certificado e não paga chaves; o admin ajusta no WinForms). CREATE OR ALTER PROCEDURE sp_WebSalvarAula @id_aula INT = NULL, @id_professor INT, @id_materia INT, @titulo NVARCHAR(100), @topico NVARCHAR(150) = NULL, @conteudo NVARCHAR(MAX) = NULL, @exemplo_codigo NVARCHAR(MAX) = NULL, @dica_titulo NVARCHAR(150) = NULL, @dica_corpo NVARCHAR(MAX) = NULL, @enviar BIT = 0 AS BEGIN SET NOCOUNT ON; SET XACT_ABORT ON; IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM Materia WHERE id_materia = @id_materia) BEGIN RAISERROR(N'Matéria não encontrada.', 16, 1); RETURN; END IF @id_aula IS NULL BEGIN INSERT INTO Aula (id_materia, id_professor, titulo, topico, conteudo, exemplo_codigo, dica_titulo, dica_corpo, is_extra, chaves_recompensa, status_aprovacao) VALUES (@id_materia, @id_professor, @titulo, @topico, @conteudo, @exemplo_codigo, @dica_titulo, @dica_corpo, 1, 0, CASE WHEN @enviar = 1 THEN N'pendente' ELSE N'rascunho' END); SET @id_aula = SCOPE_IDENTITY(); -- a trigger cria a Aprovacao se for 'pendente' END ELSE BEGIN IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM Aula WHERE id_aula = @id_aula AND id_professor = @id_professor AND status_aprovacao IN (N'rascunho', N'rejeitado')) BEGIN RAISERROR(N'Só é possível editar rascunhos ou conteúdos rejeitados do próprio professor.', 16, 1); RETURN; END UPDATE Aula SET id_materia = @id_materia, titulo = @titulo, topico = @topico, conteudo = @conteudo, exemplo_codigo = @exemplo_codigo, dica_titulo = @dica_titulo, dica_corpo = @dica_corpo, is_extra = 1 WHERE id_aula = @id_aula; IF @enviar = 1 EXEC sp_EnviarParaAprovacao N'aula', @id_aula, @id_professor; END SELECT @id_aula AS id_aula; END GO

-- Aula do hub passa a trazer o autor (redefine a procedure criada no 02; mesmas colunas + autor) CREATE OR ALTER PROCEDURE sp_WebListarAulasMateria @id_materia INT AS BEGIN SET NOCOUNT ON; SELECT Au.id_aula, Au.topico, Au.titulo, Au.conteudo, Au.exemplo_codigo, Au.dica_titulo, Au.dica_corpo, Au.ordem, Au.is_extra, Au.chaves_recompensa, U.nome AS autor FROM Aula Au LEFT JOIN Professor P ON P.id_professor = Au.id_professor LEFT JOIN Usuario U ON U.id_usuario = P.id_usuario WHERE Au.id_materia = @id_materia AND Au.status_aprovacao = N'aprovado' ORDER BY Au.is_extra, ISNULL(Au.ordem, 9999), Au.id_aula; END GO -- Desafios aprovados para o aluno, com o "concluído" dele CREATE OR ALTER PROCEDURE sp_WebListarDesafiosAluno @id_aluno INT AS BEGIN SET NOCOUNT ON; SELECT D.id_desafio, D.id_materia, M.titulo AS materia, D.titulo, D.enunciado, D.dica, D.dificuldade, D.codigo_base, U.nome AS autor, CAST(CASE WHEN AD.concluido = 1 THEN 1 ELSE 0 END AS BIT) AS concluido FROM Desafio D INNER JOIN Materia M ON M.id_materia = D.id_materia LEFT JOIN Professor P ON P.id_professor = D.id_professor LEFT JOIN Usuario U ON U.id_usuario = P.id_usuario LEFT JOIN Aluno_Desafio AD ON AD.id_desafio = D.id_desafio AND AD.id_aluno = @id_aluno WHERE D.status = N'aprovado' ORDER BY M.ordem, D.id_desafio DESC; END GO -- Concluir desafio + devolver quantas chaves ganhou (embrulha a sp_ConcluirDesafio; a trigger credita) CREATE OR ALTER PROCEDURE sp_WebConcluirDesafio @id_aluno INT, @id_desafio INT AS BEGIN SET NOCOUNT ON; DECLARE @antes INT = ISNULL((SELECT pontos_acumulados FROM Aluno WHERE id_aluno = @id_aluno), 0); DECLARE @ja BIT = CASE WHEN EXISTS (SELECT 1 FROM Aluno_Desafio WHERE id_aluno = @id_aluno AND id_desafio = @id_desafio AND concluido = 1) THEN 1 ELSE 0 END; EXEC sp_ConcluirDesafio @id_aluno, @id_desafio; SELECT @ja AS ja_concluido, ISNULL((SELECT pontos_acumulados FROM Aluno WHERE id_aluno = @id_aluno), 0) - @antes AS chaves_ganhas, dbo.fn_SaldoChaves(@id_aluno) AS saldo_chaves; END GO

Atenção: este SQL nunca rodou em SQL Server real. Revise a sintaxe e avise o dono para testar numa cópia do banco. Se um erro aparecer ao rodar, corrija o arquivo antes de seguir.

2) Texto seguro (api/src/texto.js): converte o texto do professor em HTML escapado, um <p> por parágrafo, e limita tamanho. Use-o SOMENTE para Aula.conteudo (o resto é exibido como texto).

const esc = (s) => String(s).replace(/&/g, '&amp;').replace(/</g, '&lt;').replace(/>/g, '&gt;') .replace(/"/g, '&quot;').replace(/'/g, '&#39;'); // "linha1\nlinha1b\n\nparágrafo 2" -> "<p>linha1<br>linha1b</p><br><p>parágrafo 2</p>" // (o hub das aulas separa parágrafos com <p>...</p><br>, como o conteúdo importado na Fase 2) function textoParaHtml(texto) { return String(texto ¦¦ '').replace(/\r\n/g, '\n').split(/\n{2,}/).map(s => s.trim()).filter(Boolean) .map(par => '<p>' + esc(par).replace(/\n/g, '<br>') + '</p>').join('<br>\n'); } module.exports = { esc, textoParaHtml };

3) Site: crie resetProf() { _meusConteudos = null; _perfilProfessor = null; _edicaoAtual = null; _desempenho = null; } e chame-a ao lado de resetProg()/resetTickets() (logout e início de login/cadastro). 4) Banco falso: ver a seção 9. 5) README e docs: o passo "rode 04_fase5_professor.sql" entra depois do 03.

## 5B — Perfil do professor e painel

Novo arquivo api/src/routes/professor.js, montado UMA vez em src/app.js (app.use("/professor", ...)). Todas as rotas: exigirLogin + exigirPapel("professor").

const express = require('express'); const rateLimit = require('express-rate-limit'); const { idInt } = require('./plataforma'); const { textoParaHtml } = require('../texto'); module.exports = function rotasProfessor({ db, auth, cfg }) { const r = express.Router(); r.use(auth.exigirLogin, auth.exigirPapel('professor')); const limiteEscrita = rateLimit({ windowMs: 60 * 60 * 1000, limit: cfg.limiteConteudoPorHora ¦¦ 60, standardHeaders: true, legacyHeaders: false, keyGenerator: (req) => 'p' + req.usuario.id_usuario, validate: { keyGeneratorIpFallback: false }, message: { erro: 'Muitas alterações em pouco tempo. Tente novamente mais tarde.' }, }); // Carrega o perfil (com a matéria da especialidade) — usado em vários lugares async function perfil(req) { const p = (await db.exec('sp_WebObterPerfilProfessor', { id_usuario: req.usuario.id_usuario }))[0]; if (!p) { const e = new Error('Professor não encontrado.'); e.status = 404; throw e; } return p; } r.get('/perfil', async (req, res) => { const p = await perfil(req); res.json({ nome: p.nome, nickname: p.nickname, email: p.email, foto: p.foto_url ¦¦ null, especialidade: p.especialidade ¦¦ '', idMateriaEspecialidade: p.id_materia_especialidade ¦¦ null, resumo: { enviados: p.enviados, aprovados: p.aprovados, aguardando: p.pendentes, alunosAtivos: p.alunos_ativos }, }); }); // ... demais rotas abaixo ... return r; };

Observação: o login NÃO devolve a especialidade (sp_ObterUsuarioParaLogin não a traz). Depois do login de professor, o site chama GET /professor/perfil (carregarPerfilProfessor()), grava Auth.getSessao().especialidade e atualiza o selo/sidebar. Falha de 404 no handler: trate e.status no handler de erros (ou responda direto com res.status(404)).

No site: o painel (dash-prof-enviados/aprovados/pendentes e o card de alunos ativos) e as estatísticas do perfil (prof-perfil-stat-*) leem o "resumo". Esconda o editor de especialidade (divergência 5). Deixe o <select> de matéria dos formulários travado na matéria da especialidade (divergência 2).

## 5C — "Meus conteúdos": GET /professor/meus

r.get('/meus', async (req, res) => { const [aulas = [], questoes = [], alts = [], desafios = []] = await db.execMulti('sp_WebListarMeusConteudos', { id_professor: req.usuario.id_professor }); res.json({ aulas: aulas.map(a => ({ id: a.id_aula, idMateria: a.id_materia, materia: a.materia, topico: a.topico ¦¦ '', titulo: a.titulo, texto: a.conteudo ¦¦ '', codigo: a.exemplo_codigo ¦¦ '', dicaTitulo: a.dica_titulo ¦¦ '', dica: a.dica_corpo ¦¦ '', status: a.status, data: a.data ¦¦ null, motivo: a.motivo ¦¦ null })), questoes: questoes.map(q => { const lista = alts.filter(x => x.id_questao === q.id_questao); return { id: q.id_questao, idMateria: q.id_materia, materia: q.materia, enunciado: q.enunciado, dificuldade: q.dificuldade, codigo: q.codigo_exemplo ¦¦ '', status: q.status, data: q.data, motivo: q.motivo ¦¦ null, alternativas: lista.map(x => x.texto), indiceCorreta: lista.findIndex(x => !!x.correta) }; }), desafios: desafios.map(d => ({ id: d.id_desafio, idMateria: d.id_materia, materia: d.materia, titulo: d.titulo, enunciado: d.enunciado ¦¦ '', dica: d.dica ¦¦ '', dificuldade: d.dificuldade, codigo: d.codigo_base ¦¦ '', status: d.status, data: d.data, motivo: d.motivo ¦¦ null })), }); });

ATENÇÃO — texto da aula na edição: o banco guarda HTML (<p>...</p>). Para o professor editar, o site precisa do texto original. Solução simples e segura: ao devolver, converta de volta (remova <p>/<br>, troque por quebras de linha e desfaça as entidades) numa função htmlParaTexto() em src/texto.js, e teste a ida e volta (texto → HTML → texto) com acentos, <, >, & e linhas em branco.

## 5D — Aulas: criar, editar, enviar, excluir

const lim = (s, n) => String(s ?? '').trim().slice(0, n); async function checarMateria(req, idMateria) { // divergência 2 (recomendada) const p = await perfil(req); if (!p.id_materia_especialidade ¦¦ Number(idMateria) !== Number(p.id_materia_especialidade)) return 'Você só pode criar conteúdo da sua especialidade.'; return null; } function lerAula(req) { const b = req.body ¦¦ {}; const titulo = String(b.titulo ?? '').trim(); if (!titulo ¦¦ titulo.length > 100) return { erro: 'Informe o título (até 100 caracteres).' }; const topico = String(b.topico ?? '').trim(); if (topico.length > 150) return { erro: 'Tópico muito longo (até 150 caracteres).' }; const texto = String(b.texto ?? ''); if (texto.length > 20000) return { erro: 'Texto muito longo (até 20.000 caracteres).' }; const idMateria = idInt(b.idMateria); if (!idMateria) return { erro: 'Escolha a matéria.' }; return { v: { idMateria, titulo, topico: topico ¦¦ null, conteudo: textoParaHtml(texto), exemplo: lim(b.codigo, 5000) ¦¦ null, dicaTitulo: lim(b.dicaTitulo, 150) ¦¦ null, dica: lim(b.dica, 1000) ¦¦ null } }; } async function salvarAula(req, res, idAula) { const { v, erro } = lerAula(req); if (erro) return res.status(400).json({ erro }); const e2 = await checarMateria(req, v.idMateria); if (e2) return res.status(403).json({ erro: e2 }); const x = (await db.exec('sp_WebSalvarAula', { id_aula: idAula, id_professor: req.usuario.id_professor, id_materia: v.idMateria, titulo: v.titulo, topico: v.topico, conteudo: v.conteudo, exemplo_codigo: v.exemplo, dica_titulo: v.dicaTitulo, dica_corpo: v.dica, enviar: req.body?.enviar ? 1 : 0, }))[0]; res.status(idAula ? 200 : 201).json({ id: x.id_aula }); } r.post('/aulas', limiteEscrita, (req, res) => salvarAula(req, res, null)); r.put('/aulas/:id', limiteEscrita, (req, res) => { const id = idInt(req.params.id); if (!id) return res.status(400).json({ erro: 'Aula inválida.' }); return salvarAula(req, res, id); }); // enviar rascunho/rejeitado para aprovação e excluir: tipo = aula ¦ questao ¦ desafio const TIPOS = { aulas: 'aula', questoes: 'questao', desafios: 'desafio' }; r.post('/:tipo/:id/enviar', limiteEscrita, async (req, res) => { const tipo = TIPOS[req.params.tipo], id = idInt(req.params.id); if (!tipo ¦¦ !id) return res.status(400).json({ erro: 'Item inválido.' }); await db.exec('sp_EnviarParaAprovacao', { tipo, id, id_professor: req.usuario.id_professor }); res.json({ ok: true }); }); r.delete('/:tipo/:id', limiteEscrita, async (req, res) => { const tipo = TIPOS[req.params.tipo], id = idInt(req.params.id); if (!tipo ¦¦ !id) return res.status(400).json({ erro: 'Item inválido.' }); await db.exec('sp_ExcluirConteudoProfessor', { tipo, id, id_professor: req.usuario.id_professor }); res.json({ ok: true }); });

Cuidado: o middleware global do router (exigirPapel("professor")) já vale para tudo. Defina as rotas "/aulas", "/questoes", "/desafios" ANTES das genéricas "/:tipo/:id/enviar" se houver conflito de caminho.

## 5E — Questões

function lerQuestao(req) { const b = req.body ¦¦ {}; const enunciado = String(b.enunciado ?? '').trim(); if (!enunciado ¦¦ enunciado.length > 2000) return { erro: 'Informe o enunciado (até 2000 caracteres).' }; const dif = ['Fácil', 'Médio', 'Difícil'].includes(b.dificuldade) ? b.dificuldade : null; if (!dif) return { erro: 'Escolha a dificuldade.' }; const idMateria = idInt(b.idMateria); if (!idMateria) return { erro: 'Escolha a matéria.' }; let alts = Array.isArray(b.alternativas) ? b.alternativas.map(a => String(a ?? '').trim()) : []; if (alts.length > 5 ¦¦ alts.some(a => a.length > 255)) return { erro: 'No máximo 5 alternativas de até 255 caracteres.' }; // NÃO remova as vazias aqui: o índice da correta é a posição original (o banco ignora as vazias). const idx = Number.isInteger(b.indiceCorreta) ? b.indiceCorreta : -1; return { v: { idMateria, enunciado, dif, alts, idx, codigo: lim(b.codigo, 5000) ¦¦ null } }; } async function salvarQuestao(req, res, idQuestao) { const { v, erro } = lerQuestao(req); if (erro) return res.status(400).json({ erro }); const e2 = await checarMateria(req, v.idMateria); if (e2) return res.status(403).json({ erro: e2 }); const x = (await db.exec('sp_SalvarQuestao', { id_questao: idQuestao, id_professor: req.usuario.id_professor, id_materia: v.idMateria, enunciado: v.enunciado, dificuldade: v.dif, codigo_exemplo: v.codigo, alternativas_json: JSON.stringify(v.alts), indice_correta: v.idx, enviar: req.body?.enviar ? 1 : 0, }))[0]; res.status(idQuestao ? 200 : 201).json({ id: x.id_questao }); } r.post('/questoes', limiteEscrita, (req, res) => salvarQuestao(req, res, null)); r.put('/questoes/:id', limiteEscrita, (req, res) => { const id = idInt(req.params.id); if (!id) return res.status(400).json({ erro: 'Questão inválida.' }); return salvarQuestao(req, res, id); });

Detalhes do banco a respeitar: sp_SalvarQuestao lê @alternativas_json como ["A","B","C"] (array de TEXTOS, não objetos) e @indice_correta é a posição 0-based nesse array; textos vazios são ignorados pelo banco mas ocupam posição — por isso o site deve mandar as alternativas na ordem dos campos A..E (vazias como "") e o índice do radio marcado. Rascunho não exige ≥ 2 alternativas; enviar exige.

## 5F — Desafios (professor e aluno)

// professor.js function lerDesafio(req) { const b = req.body ¦¦ {}; const titulo = String(b.titulo ?? '').trim(), enunciado = String(b.enunciado ?? '').trim(); if (!titulo ¦¦ titulo.length > 150) return { erro: 'Informe o título (até 150 caracteres).' }; if (!enunciado ¦¦ enunciado.length > 4000) return { erro: 'Informe o enunciado (até 4000 caracteres).' }; const dif = ['Fácil', 'Médio', 'Difícil'].includes(b.dificuldade) ? b.dificuldade : null; if (!dif) return { erro: 'Escolha a dificuldade.' }; const idMateria = idInt(b.idMateria); if (!idMateria) return { erro: 'Escolha a matéria.' }; return { v: { idMateria, titulo, enunciado, dif, codigo: lim(b.codigo, 5000) ¦¦ null, dica: lim(b.dica, 1000) ¦¦ null } }; } // POST /professor/desafios e PUT /professor/desafios/:id -> sp_SalvarDesafio (mesmo molde de salvarAula/salvarQuestao, // com checarMateria) devolvendo { id: x.id_desafio } // aluno.js (já protegido por exigirPapel('aluno')) r.get('/desafios', async (req, res) => { const lista = await db.exec('sp_WebListarDesafiosAluno', { id_aluno: req.usuario.id_aluno }); res.json(lista.map(d => ({ id: d.id_desafio, idMateria: d.id_materia, materia: d.materia, titulo: d.titulo, enunciado: d.enunciado ¦¦ '', dica: d.dica ¦¦ '', dificuldade: d.dificuldade, codigo: d.codigo_base ¦¦ '', autor: d.autor ¦¦ '', concluido: !!d.concluido }))); }); r.post('/desafios/:id/concluir', async (req, res) => { const id = idInt(req.params.id); if (!id) return res.status(400).json({ erro: 'Desafio inválido.' }); const x = (await db.exec('sp_WebConcluirDesafio', { id_aluno: req.usuario.id_aluno, id_desafio: id }))[0]; res.json({ jaConcluido: !!x.ja_concluido, chavesGanhas: x.chaves_ganhas, saldoChaves: x.saldo_chaves }); });

Site (aluno): renderDesafiosAluno() lê GET /aluno/desafios (carregue ao abrir a tela Desafios e depois do login), mantém os filtros por matéria (compare por idMateria/nome) e escapa todo texto com _esc. "Resolver" abre um modal (enunciado, código base somente leitura, dica) com "Marcar como concluído" → POST /aluno/desafios/:id/concluir → toast com chavesGanhas, atualiza o saldo (p.chaves = saldoChaves) e chama carregarEstadoDoAluno(). Desafio concluído mostra o selo "Concluído". (Divergência 11: confirme com o dono se creditar por autodeclaração é aceitável.)

## 5G — Desempenho dos alunos

r.get('/desempenho', async (req, res) => { const p = await perfil(req); // padrão: matéria da especialidade; ?materia=todas ou ?materia=<id> para outra const q = req.query.materia; const idMateria = q === 'todas' ? null : (idInt(q) ¦¦ p.id_materia_especialidade ¦¦ null); const lista = await db.exec('sp_DesempenhoAlunos', { id_materia: idMateria }); res.json(lista.map(a => ({ nome: a.nome, email: a.email, chaves: a.chaves, fases: a.fases, acerto: a.acerto, certificados: a.certs, ultimaAtividade: a.ultima ¦¦ null }))); });

Site: renderDesempenhoAlunos() desenha a resposta (sem "/16": mostre só o número de fases, ou calcule o total da matéria com MATERIAS_DATA); acerto em barra; "última atividade" relativa (Hoje, Ontem, "N dias atrás", "—" se nulo); a média (taxa-acerto-media) é a média do acerto da lista (0 se vazia). O botão "E-mail" vira um link mailto: (sem toast falso). Escape nome e e-mail.

## 5H — Site (web/index.html)

O visual (classes CSS, ícones e HTML das páginas) NÃO muda. Troque a lógica:

Remover: LQ_STORE, _PROF_CONTEUDOS, _PROF_QUESTOES, _salvarEstadoGlobal, _idNovo, _DESAFIOS_DB, _nextDesafioId, _ALUNOS_TURMA, sincronizarAlunosNaTurma (e as chamadas), renderConteudosProfNoHub, o patch IIFE de renderHub, _injetarQuestaoNaTrilha, _restaurarQuestoesProfNaTrilha (e a chamada a ela dentro de carregarConteudoDaApi). Antes de apagar cada um, procure TODOS os usos (grep) — a Fase 3 deixou chamadas pelo site.

Carregar: depois do login de professor: carregarPerfilProfessor() (GET /professor/perfil) e, ao abrir "Meus conteúdos", carregarMeusConteudos() (GET /professor/meus); guarde em _meusConteudos (cache) e redesenhe. O hook de irInterno já chama renderMeusConteudos/renderDesempenhoAlunos: faça-os async.

Formulários (conteúdo/questão/desafio): o botão "Salvar rascunho" faz POST (ou PUT se estiver editando) com enviar=false; "Enviar" com enviar=true. Em sucesso: limpe o formulário, recarregue a lista e mostre o toast (rascunho: "Rascunho salvo"; envio: "Enviado para aprovação do administrador"). NUNCA mais "publicado". Em erro: toast com e.message e mantenha o formulário preenchido. Desabilite os botões durante a chamada.

Editar: o botão Editar guarda _edicaoAtual = {tipo, id}, navega ao formulário e o preenche (aula: titulo, topico, texto, codigo, dicaTitulo, dica; questão: enunciado, dificuldade, alternativas em A..E, rádio da correta, codigo; desafio: modal com os campos). Salvar = PUT. Limpe _edicaoAtual ao salvar/cancelar. Só rascunho e rejeitado têm Editar e Enviar.

Excluir: o modal de confirmação já existe (pedirExclusao/confirmarExclusao): troque excluirConteudo/excluirQuestao/excluirDesafio por DELETE /professor/{aulas|questoes|desafios}/:id e recarregue. Item aprovado não tem Excluir (o banco recusa); pendente também não deve oferecer (o banco só exclui "não aprovado": decida com o dono se pendente pode ser retirado — o padrão do banco permite).

Selo "Rejeitado" e motivo: em _badgePill e no card de desafio, mostre o status e, se houver, o motivo (escapado).

Escape: todo texto (título, enunciado, tópico, matéria, motivo, autor) com _esc/escHtml ao montar HTML (hoje várias listas concatenam texto cru).

Aluno / hub e trilha: depois da aprovação o conteúdo vem do GET /materias/:id/aulas|questoes. Em carregarConteudoDaApi, passe a.autor para o tópico e, no hub, mostre "por <autor>" nos extras. As alternativas deixam de ter prefixo "A) ".

Desafios do aluno: conforme 5F.

resetProf(): chamar no logout e no início de login/cadastro.

# 9. Banco falso e testes

api/test/banco-falso.js simula o banco em memória (npm test e npm run dev:falso). Estenda-o respeitando o comportamento real do SQL:

| Procedure simulada | Comportamento a reproduzir |
| --- | --- |
| sp_WebObterPerfilProfessor | Professor do banco falso com especialidade "Programação" (id_materia_especialidade = 1) e contadores calculados das tabelas em memória (enviados = não-rascunho). Crie um 2º professor de "Design" para testar isolamento. |
| sp_WebSalvarAula | Insere/edita com is_extra = 1 e chaves 0; recusa editar item que não é rascunho/rejeitado ou de outro professor (mesma mensagem do SQL); @enviar → "pendente" + linha em Aprovacao. |
| sp_SalvarQuestao / sp_SalvarDesafio / sp_EnviarParaAprovacao / sp_ExcluirConteudoProfessor | Mesmas regras e mensagens do SQL (≥ 2 alternativas e correta para enviar; só dono; aprovado não exclui nem edita). |
| sp_WebListarMeusConteudos | execMulti devolvendo 4 listas, só do professor, com motivo da última rejeição. |
| Ajuda de teste: db.aprovar(tipo, id) e db.rejeitar(tipo, id, motivo) | Simulam o admin do WinForms (muda status e grava motivo). Só existem no banco falso. No servidor-falso, exponha POST /__dev/aprovar e /__dev/rejeitar APENAS lá (nunca em app.js real) para os testes de navegador. |
| sp_WebListarAulasMateria / sp_WebListarQuestoesMateria | Só itens aprovados (aula de professor aprovada aparece, com autor, como extra e chaves 0; questão aprovada passa a existir na matéria). |
| sp_WebListarDesafiosAluno / sp_WebConcluirDesafio / sp_DesempenhoAlunos | Desafio aprovado com "concluido" por aluno; concluir credita por dificuldade (ChavesConfig) só na 1ª vez; desempenho lista alunos ativos com fases/acerto/certs. |

### Testes de API a escrever (test/fase5.test.js)

Perfil: professor recebe especialidade, idMateriaEspecialidade e contadores; aluno e anônimo → 403/401.

Aula: rascunho não aparece para o aluno; "enviar" → pendente (ainda não aparece); db.aprovar → aparece em GET /materias/:id/aulas com autor, isExtra=true, chaves=0; concluir a aula não paga chaves e NÃO impede o certificado do aluno.

Segurança do texto: conteudo com <script> e & é gravado escapado (verifique o HTML guardado); ida e volta texto → HTML → texto preserva o texto.

Questão: salvar rascunho sem alternativas ok; enviar sem correta → 400 do banco; enviar ok → pendente; depois de aprovada vira questão da matéria SEM gabarito na resposta do aluno; responder certo credita pela dificuldade.

Dono: um professor não edita, envia nem exclui item de outro (400 do banco); item aprovado não edita nem exclui; rejeitado edita e reenvia; motivo da rejeição aparece em /professor/meus.

Especialidade: criar conteúdo em matéria diferente da especialidade → 403 (se mantida a decisão 2).

Limites: título > 100, enunciado > 2000, > 5 alternativas, dificuldade inválida → 400. Rate limit de escrita → 429.

Desafio: professor cria/edita/envia; aprovado aparece em GET /aluno/desafios com concluido=false; concluir credita 1 vez (5/10/15 conforme ChavesConfig) e repetir credita 0; professor não acessa /aluno/*.

Desempenho: professor vê alunos reais do banco falso, filtro por matéria; aluno → 403.

Regressão: os 50 testes atuais continuam passando.

### Teste no navegador (Playwright), contra npm run dev:falso

Professor entra → painel mostra contadores reais e a especialidade → cria aula e envia → lista mostra "Aguardando aprovação" → F5 + login: continua lá.

Aprovar via /__dev/aprovar → aluno entra (login novo) → vê a aula como extra, com o autor, no hub da matéria.

Questão: criar com 4 alternativas e correta → enviar → aprovar → aluno responde na trilha e ganha as chaves; o JSON de MATERIAS_DATA não contém "correta".

Rejeitar com motivo → professor vê "Rejeitado" + motivo → edita → reenvia.

Excluir rascunho (modal) → some, também após F5. Aprovado não mostra Excluir.

Desafio: professor cria e envia; aprovar; aluno vê em Desafios, conclui, ganha chaves, selo "Concluído" após F5.

Desempenho: tabela com alunos do banco falso; filtro por matéria; sem "x/16" fixo.

Dois professores no mesmo navegador (sem recarregar): o segundo não vê os itens do primeiro (resetProf).

Sem erros JS no console (ignore 400/401/403/429 esperados e favicon).

# 10. Checklist de aceitação

| ☐ | Item |
| --- | --- |
| ☐ | npm test passa (50 antigos + novos). |
| ☐ | node --check ok nos <script> do index.html e em js/api.js. |
| ☐ | Nada da área do professor sobrou em memória: LQ_STORE, _PROF_*, _DESAFIOS_DB, _ALUNOS_TURMA removidos; grep não acha usos órfãos. |
| ☐ | F5 + novo login mantém aulas, questões e desafios do professor, com os status corretos. |
| ☐ | "Enviar" nunca publica direto: vai para "Aguardando aprovação". O dono foi avisado disso. |
| ☐ | Aula de professor aprovada é EXTRA (não bloqueia certificado) e paga 0 chaves. |
| ☐ | Texto do professor nunca vira HTML bruto (conteúdo escapado no servidor; site escapa o resto). |
| ☐ | Gabarito continua fora do navegador do aluno (JSON.stringify(MATERIAS_DATA).includes("correta") é falso). |
| ☐ | Professor não mexe em item de outro professor; id do professor vem do token. |
| ☐ | Rotas do professor recusam aluno (403) e anônimo (401); rotas /aluno/* recusam professor. |
| ☐ | Rotas montadas UMA vez em src/app.js. |
| ☐ | Admin continua bloqueado na web. |
| ☐ | 04_fase5_professor.sql é idempotente e está citado no README e no MUDANCAS.md. |
| ☐ | docs/MUDANCAS.md e README.md atualizados; novo hytech.zip gerado; dono avisado do que não foi testado em SQL Server real e das mudanças de comportamento (divergências 1, 2, 3, 5, 11). |

# 11. Armadilhas conhecidas

Express 5: erros em rotas async chegam ao handler de erros sozinhos; sem try/catch nem next(err). Para status diferente de 400/500, responda direto na rota.

RAISERROR só vira 400 se severidade 16 / número 50000 (como o HytechDB.sql está escrito). Outros erros SQL viram 500 sem detalhes (de propósito).

execMulti: sp_WebListarMeusConteudos devolve 4 recordsets; use db.execMulti (Fase 3) e desestruture com valores padrão ([]) porque tabelas vazias chegam como arrays vazios.

sp_SalvarQuestao: a posição das alternativas vem do ÍNDICE do array do JSON. Mandar ["","B","C"] com indice_correta=1 funciona; remover as vazias no Node desalinha a correta.

sp_SalvarAula do WinForms não grava dica_titulo nem marca extra: por isso a sp_WebSalvarAula. Não use a antiga pela web.

Aula.conteudo é HTML no hub. O texto escrito por professor SEMPRE passa por textoParaHtml(). O conteúdo importado na Fase 2 já é HTML confiável (veio do admin).

Quem aprova é o admin no HytechAdmin. Se o dono disser que "o conteúdo não aparece", verifique primeiro se há itens pendentes na fila de aprovação do WinForms.

Professor sem especialidade válida: sp_AdminSalvarUsuario exige uma matéria existente, mas contas antigas podem ter especialidade vazia/diferente → id_materia_especialidade nulo. Responda 403 com mensagem clara ("Peça ao administrador para definir sua especialidade.") em vez de quebrar.

Desempenho expõe e-mail de alunos: é o comportamento do banco; registre a decisão do dono (divergência 10).

Dados locais que ainda existem (LQ_USUARIOS, limpezas de localStorage em verificarSessaoAtiva): ficam para a Fase 6.

Scripts SQL das Fases 1 a 5 nunca rodaram em SQL Server real. Se o dono relatar erro ao executar, corrija o SQL antes de seguir.

Terminal: não use pkill -f com texto presente no próprio comando; guarde o PID.

# 12. Fase 6 e prompt pronto

| Fase | Conteúdo |
| --- | --- |
| 6 | Limpeza e publicação: remover dados fixos que sobraram (LQ_USUARIOS, localStorage antigo, mensagens de demonstração), revisão de segurança (CORS, HTTPS, cabeçalhos com helmet, limites, variáveis de ambiente, logs sem dados sensíveis, JWT_KEY forte, expiração), tratamento de erros e mensagens, README de implantação (SQL Server, Node, serviço/PM2, proxy reverso, HTTPS), checklist final de testes ponta a ponta com o SQL Server real. |

### Prompt para colar no Claude

Anexe o hytech.zip e este documento, e cole:

Você vai continuar o projeto HyTech. Anexei o projeto (hytech.zip) e o documento "Roteiro_Fase5_HyTech.docx". Leia o documento inteiro, depois o README.md e o docs/MUDANCAS.md do projeto. Tarefa: implementar a FASE 5 (área do professor no banco) seguindo o roteiro, sub-fases 5A a 5H, na ordem. O admin fica só no Windows Forms (é lá que se aprova conteúdo); a web é só aluno e professor. Como trabalhar: - Fale comigo em português, explicando em linguagem simples o que está fazendo, o que mudou e o que ainda falta. Eu não sou programador de carreira. - Vá aos poucos. Ao fim de cada sub-fase: rode npm test, teste no navegador (Playwright) e me dê um resumo curto. - Respeite as regras da seção 4 (só procedures, id do usuário vem do token, erros do banco viram 400, texto do professor nunca vira HTML bruto, gabarito nunca vai ao aluno). - Resolva as divergências da seção 7 como recomendado e me avise o que muda de comportamento para o usuário (principalmente: "enviar" agora vai para aprovação do admin). - Se algo exigir uma aprovação/permissão que você não consiga obter, faça o resto e me diga exatamente o que ficou pendente. - No final: atualize docs/MUDANCAS.md e o README.md, gere um novo hytech.zip e me diga claramente o que NÃO foi possível testar (SQL Server real). Comece pela 5A.